2018年6月1日安全生产会议纪要内容

- 地面炸药库供电线路掉电，机运部处理；

- 友缘在北翼总回下部使用的绞车暂不拆除，留予通防部使用；

- 1304风巷安装无极绳绞车，按规定安装、验收；

- 机运部加强车辆管理，按管理制度执行；

- 1304风巷抓紧钉道，确保无极绳绞车安装后正常运行；

- 友缘要加快井下炸药库工程进度，保证工程质量；

- 980辅助运输大巷抓紧进行质量标准化整治，符合条件申请验收；

- 1304机巷、1304风巷、1304高抽巷、1305机联巷片帮、掉顶较高处施工单位喷浆，通防部、安全监察部监督；

- 井下掘进巷道按规定安设扑尘网；

10、副井敷设电缆从16:00-22:00；

11、安全生产月活动内容各单位加强宣传贯彻，施工单位加强现场管理，加强安全隐患排查，消除隐患；职能部门加强监督检查，安全隐患信息及时闭合。

调度指挥中心

2018年6月1日