2018年7月27日生产例会会议纪要

1、火工品领取需穿防静电服，胶靴，戴防静电手套，各领取单位传达到位；

2、各掘进头材料码放整治情况，安监部周二组织检查；

3、主副井入井验身制度，机运部还需加强管理，认真执行入井人员验身；

4、1304风巷顶板破碎，采用短掘短支掘进，必要时超前支护顶板；

5、1304风巷局扇噪音大，信号硐室听不清信号问题，通防部、安监部看现场，重新定位移局扇；

6、1304机巷无极绳变坡点处坡度大，车场小，生产技术部下联系单，限五建三处周二前整改；

- 停风停水、停电等工程严格按照正规表格申请，受影响单位签字确认，调度协调好施工时间；

- 晨会点名要以生产单位为主，地面机关单位无问题需提不再点名；

- 生产例会要首先通报上周生产例会安排工作落实情况；

- 防冲管理，供应采购防冲头盔，下周五前落实；

- 1305联巷风门内，通防部要注浆，修护队配合打注浆眼；

- 1304风巷临时避难硐室已确定位置，矿业公司8月底前完成施工。

调度指挥中心

2018年7月27日