制氮设备安装现场调查及工作安排纪要

时    间：2018年8月8日上午   地    点：井下临时配电点硐室

主 持 人：王晓斌                记 录 人：李  晨

参 加 人：王晓斌  李  晨  刘听磊  时  光  邵红斌

根据矿生产计划，8月8日上午，调度指挥中心、生产技术部、机运部、采煤部相关人员在井下临时配电硐室现场调查了制氮机安装环境，经过现场协调，形成如下意见：

1、由机运部、采煤部、防冲办、五建三处负责将临时配电点内各自设备在一周内转出，并由机运部负责为相关设备另行提供配电。

2、由采煤部负责施工硐室外口水泥地坪（8m）、拆除硐室内部分开关平台。

3、由采煤部负责在四岔门附近指定地点施工冷却水池、循环水池各一个，净长×宽×深=4×1.2×1.5m，并进行浇筑。

4、由采煤部负责从地面下一套制氮设备，并安装在配电硐室里口、靠北翼辅助运输大巷侧，在该处巷道的另一帮放置开关等，待该套设备调试结束、管路接通，可以正常使用后，方可拆除北翼皮带机巷内两套制氮设备，并转运至临时配电硐室。

5、转运原制氮设备时，不铺设轨道，直接经由消防材料硐室运至临时配电硐室，消防材料硐室内物品由采煤部负责清理、临时堆放在巷道两帮，待制氮设备转运结束后，按照规定重新码放整齐。

6、井下转运的两套制氮设备安装在临时配电硐室外口，分别位于巷道两侧，制氮设备与巷帮间距均为500mm，人行道位于巷道中部，宽度不小于800mm。