2018年8月24日生产例会会议纪要

2018年8月24日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理、总工程师李承军主持、副总欧东东、甘圣丰、彭辉、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- （一）上周安排工作12条，已落实11条，正在落实1条。为：

- 1.1305绞车基础浇筑是隐蔽工程，验收时严格把关。现1305机巷绞车基础正在浇筑，尚未验收，正在落实中；

- 本周生产例会安排工作：

- 欧东东：

- 1、友缘项目部在北翼总回喷浆，喷浆料落道面上，友缘项目部打料前要清理道面，安监部验收后轨道才能允许允许（责任人：友缘项目部）

- 2、个头面机载临时支护要强制使用使用（责任人：矿业公司、五建三处、掘进队）

- 彭辉：

- 1、1304风巷皮带机加装防尘网（责任人：矿业公司）

- 机运部两条主运皮带喷雾要加大雾化效果，（责任人：机运部）

- 3、980辅助运输临近贯通，生产技术部向矿业公司下联系单确定通防设施安设时间（责任人：生产技术部）

- 4、980辅助运输贯通前20米加强警戒（责任人：矿业公司）

- 友缘项目部北翼回风巷喷浆时要在回风流中加设两道净化喷雾，喷浆结束后巷道管路要冲刷干净（责任人：友缘项目部）

- 李承军：

- 1、1304机巷刹底施工，综掘机割窑时要控制水量（责任人：五建三处）

- 2、地测办要对1304风、机巷排水系统进行查验，确保排水系统完善，防止水仓渗水（责任人:地测办）

- 3、980辅助运输巷贯通前的通防设施由生产技术部下联系单，矿业公司负责施工（责任人：矿业公司）

- 4、1304风巷两部局扇回收，机运部与矿业公司协调，确定具体回收时间（责任人：机运部、矿业公司）

- 5、井底车场改造工程，双车场放置在永久避难硐室附近，机运部确定具体地点，采煤部负责卧底、打水沟、修护负责注浆（责任人：机运部、生产技术部、采煤部）

- 6、集团公司采掘新技术、新装备使用计划月底前要上报集团公司，生产技术部征求采掘单位意见进行上报（责任人：生产技术部）

- 7、工作面隔爆水袋安设标准，通防部确定具体方案（责任人：通防部）

- 8、北翼回风巷下口风门改造，由2道风门改为3道风门，由修护队负责施工（责任人：修护队）

- 9、1307机巷口施工永久拆装硐室，五建三处确定施工时间，确保1307工作面复工前完成（责任人：生产技术部、五建三处）

调度指挥中心

2018年8月24日