调度指挥中心周例会会议纪要

时间：2018.9.5

地点：调度会议室

主持：杨鹍

参会人员：调度全体人员

会议内容：

1、北翼胶带机检修时间为1小时，从11：00-12:00

北翼主斜井胶带机检修时间2小时，从10:00——12:00

调度员做好协调工作。

2、1305机巷敷设所用电缆调度做好矿业公司与五建三处的协调工作。

3、1304机巷、风巷、高抽巷打钻、进尺及北翼胶带机卧底调度考核，每天晨会通报。

4、调度按地面联建楼工程进度与投入使用时间表进行考核。

5、根据调度质量标准化要求，调度按照我矿达标节点逐项对标、逐项完善达标工作。

6、做好调度达标基础工作，记录言简意赅、整洁无涂改。

7、调度做好网络、通讯、应急广播检修工作，确保设备完好。

8、调度提前做好冬季“三防”工作，对矿区防寒、防冻设施进行巡查，出台针对性的冬季“三防”应对措施，制定冬季“三防”文件。

9、调度人员要多深入井下现场，掌握生产情况，指挥协调生产。调度员每月下井不少于6个、通讯工每月下井不少于12个、统计员每月下井不少于3个，对井下系统全覆盖；管技人员下井数不少于矿要求的下井数。

调度指挥中心

2018年9月5日