+980m水平辅助运输大巷交接验收存在问题

2018年9月8日，调度指挥中心组织相关单位对由矿业公司施工的+980辅助运输大巷进行验收，剩余工程及相关设备移交于招贤掘进队。

参加人员：刘浩 苗现华 闫守林 崔若海 鹿鑫 刘厅磊

吕朝命 杨宗明 郭红彦

一、存在问题

1、耙矸机前20m巷道，两帮各缺少2排锚杆配合钢筋网支护。

2、距离巷道迎头104m范围内未按设计施工补强锚索。

3、轨道铺设至H32点处。

4、迎头约300m3矸石未出净。

以上工作量请生产技术部、经管部据实给予验收。

二、交接项目

1、4部胶带机、2台耙矸机、1台喷浆机、2台局扇及其配套开关设施由矿业公司交于招贤掘进队。

2、支护材料、电缆等相关材料交于招贤掘进队，要求有相关责任人签字确认后交于经管部核算。

招贤矿业公司

2018年9月8日