2019年2月15日生产例会会议纪要

- 2019年2月15日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由副总经理王之永主持，副总师孙学荣、卞大勇、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上次生产例会安排工作落实情况：

- 安排工作已全部落实。

- 本周生产例会工作安排：

- 副总工程师孙学荣安排：

- 1.五建三处抓紧对1304机巷回收设备的转运工作。

- 2.1304切眼改棚严格按措施执行，初升力要符合要求。

- 3.1304风巷泵站安装好后交予采煤部管理。

- 4.1307高抽巷局扇抓紧移交给友缘项目部。

- 5.北回轨道、1304风巷及机巷斜巷运输，严格按管理规定执行。

- 副总经理王之永安排：

- 1.1304风巷泵站还存在问题，采煤部接收后落实解决。

- 2.北翼轨道、北回轨道运输安全监察部加强检查，发现问题及时安排解决，否则不准走勾。

- 3.1304系统安装前有采煤副总经理或采煤副总师带队验收合格后，方可安装。

- 4.北翼轨道下部车场的轨道暂且不动，北翼轨道下口至道岔的管路碍事、一采区变电所门口有2条电缆碍事机运部处理，2月18日验收。

- 5.北翼轨道下口至无极绳机尾道档填石子，掘进部负责，2月18日验收。

- 6.北翼辅助运输大巷风门明天通防部拆除。

- 7.矿业公司1304风巷拆除皮带机，皮带卷好、托辊、H架、杠杆等码放好， 2月18日验收。

- 8.1304风巷无极绳机头环境卫生差，矿业公司整治，2月18日验收。

- 9.1304机巷皮带机基础开挖应出货及时，大块矸石严禁进系统，2月18日验收。

- 10.1304系统搞好质量标准化整治，环境卫生区由安全监察部划

- 分。

- 11.+980水平二采区变电所联巷风门以里卫生区属采煤部，以外卫生区属机运部，安全监察部负责落实。

- 12.五建三处、矿业公司放假后人员陆续到位，到位后加强职工思想稳定教育、加强现场安全教育。

- 13.地面龙门吊下施工人员要佩戴安全帽，否则不予施工，供应销售部监督落实。

- 14.北翼轨道、1304机巷及风巷无极绳运转前隶属单位加强隐患排查，有问题及时处理。

- 15.大件起吊前要对起吊设施、物件捆扎情况进行检查，必须符合要求，人员站位符合要求。

- 16.采煤部1304切眼改棚，现场必须由队长以上人员跟班，改棚前必须先进行临时支护。

- 调度指挥中心

2019年2月15日