2019年2月22日生产例会会议纪要

- 2019年2月22日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理李承军主持，副总经理王之永、副总张晖、欧东东、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- 上周安排工作21条，已落实21条

- 本周生产例会安排工作：

- 1.北翼轨道下口卧底，机运部指定施工标准，道档要填实，杜绝返工（责任人：掘进部、机运部）

- 2.北翼轨道打料加强人员警戒，打运980上口材料时，中部车场要设置警戒绳（责任人：机运部）

- 3.友缘项目部新进人员要培训到位后方得进岗（责任人：友缘项目部）

- 4.980矸石仓漏斗安装，掘进部要加强跟班，确保安装安全（责任人：掘进部）

- 5.1304系统加强防冲服管理，杜绝乱丢乱放（责任人：采煤部、矿业安装工区）

- 6.1304机巷皮带机头浇筑，采煤部拌混合料时严禁杂物进入混合料内，确保机头基础质量（责任人：采煤部）

- 7.1304机巷煤眼出货系统设计，生产技术部要确实方案，编制施工措施、及时绘制图纸（责任人：生产技术部）

- 8.1307风巷封闭月底之前必须完工（责任人：友缘项目部）

- 9.1305风巷、1307风巷封闭施工，人员集中，矿业公司、友缘项目部要制定具体措施（责任人：矿业公司、友缘项目部）

- 10.1305系统迎头进尺与卸压施工工序要配合好，3月份卸压孔施工由钻机队施工，生产单位要加强卸压施工学习，4月份以后由生产单位自行施工（责任人：钻机队、五建三处、矿业公司）

- 11.1305高抽巷联巷放炮管理由通防部负责（责任人：通防部）

- 12.1305机巷更换局扇，待局扇到矿后要及时更换（责任人：五建三处）

- 调度指挥中心

2019年2月22日