2019年4月19日生产例会会议纪要

- 2019年4月19日，公司在二楼会议室召开生产例会。由生产副总经理李承军主持，副总经理王之永、陈优良、副总张晖、甘圣丰、欧东东、孙学荣、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排，现纪要如下：

- 一、本周生产例会安排工作：

- 1.1304工作面高压供电更改按机电副总张晖设计要求，一周内更改完毕（责任人：采煤部）。

- 2.1304机巷皮带加装喷雾装置（责任人：采煤部）

- 3.各掘进头割窑后严禁两排同时支护，临时支护必须使用，否则不准作业（责任人：矿业公司、掘进部）

- 4.1305机巷煤底探查，矿业公司严格按地测部门设计要求探查，地测负责监督（责任人：矿业公司）

- 5.980矸石仓每小班必须放矸一次，调度负责协调，出现堵眼现象，单月由矿业公司负责透眼，双月由掘进部负责透眼（责任人：调度指挥中心）

- 6.1305机巷帮部压力较大，矿业公司加强顶帮部锚索支护，严格执行顶部4排锚索，帮部2排锚索支护要求（责任人：矿业公司）

- 7.地面库房搬家工作，调度负责协调，各生产单位积极配合（责任人：调度指挥中心、各生产单位）

- 8.1304工作面割煤前验收情况，调度负责挂网（责任人：调度指挥中心）

- 9.1304风巷无极绳4月19日中班回收一道钢丝绳，交供应库房，由库房负责保管（责任人：矿业安装工区、供销部）

- 10.1304风巷无极绳机尾挪移，4月19日中班打完地锚，2日内完成基础浇筑凝固，新机尾安装完成后，无极绳绞车运行早中班由矿业安装工区负责，夜班由采煤部负责（责任人：矿业安装工区、采煤部）

- 11.1304风巷排水管路安装，友缘项目部安装设计要求加快施工进度（责任人：友缘项目部）

- 12.1304工作面后部车打强制放顶眼，4月20日夜班打眼不得低于40个，早班不得低于30个，确保中班开始能够放顶煤

- 13.1304工作面拉架时要擦顶带压，侧护板不得收回，确保支架初撑力，及时安装放倒油缸，杜绝倒架现象发生（责任人：采煤部）

- 14.1304风机巷需采购巷修机，采煤部及时做计划上报采购（责任人：采煤部）

- 15.救护队训练需用木料、木板等由救护队打报告到供应库房领取（责任人：救护队）

- 16.1304工作面初采，通防部要做好采空区注浆、注氮等防灭火、防瓦斯工作（责任人：通防部）

- 调度指挥中心

2019年4月19日