2019年4月26日生产例会会议纪要

- 2019年4月26日，公司在二楼会议室召开生产例会。由生产副总经理李承军主持，副总经理王之永、陈优良、副总张晖、吴干、欧东东、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排，现纪要如下：

- 一、本周生产例会安排工作：

- 1.1304工作面高压供电更改按机电副总张晖设计要求，近期更改完成（责任人：采煤部）。

- 2.加强掘进系统班队长技术培训，能自主调校激光、中腰线（责任人：矿业公司、掘进部）。

- 3.1305机巷2#离层仪离层170mm需补强打挑棚，发现断锚杆、断锚索，及时补打，迎头坚持超前支护、短支短掘（责任人：矿业公司）。

- 4.加强放炮及火工品管理，严格执行“三人连锁放炮”制度，合理安排火工品运送时间，5月1日夜班开始执行（责任人：各生产单位、通防部）。

- 5.掘进工作面综掘机机载临时支护必须正常使用，安监部监督落实（责任人：掘进部、矿业公司、安监部）。

- 6.1304高抽巷贯通后，夜班货出完，明天早班安装工区进岗作业（责任人：掘进部）。

- 7.钻机队下平板车到北轨腰巷由安装工区配合，转运2部钻机，一部至1304高抽巷施工高位钻孔，一部到地面维修（责任人：钻机队、安装工区）。

- 8.1304工作面抬车，3刀煤抬高0.4米，底煤留0.5-1米，支架初撑力数据达标，数据上传至地面调度室（责任人：采煤部、调度指挥中心）。

- 9.1307风联巷3台排水泵由掘进部转运至1305高抽巷（责任人：掘进部）。

- 10.北回下口积水由通防部领风泵排水（责任人：通防部）。

- 11.1304机风巷回采卸压孔收尺验钻，早、中班由防冲办负责验收，夜班通防部验收（责任人：防冲办、通防部）。

- 12.1304高抽巷600米风筒由掘进部回收、备用（责任人：掘进部）。

- 13.安全设施设计（责任人：技术部）。

- 14.每周生产会安排工作，各单位回馈信息时，要问下各单位分管领导，做到准确无误（责任人：调度指挥中心）。

- 15、1304风巷无极绳机尾处杂物、设备较多，回收完后再挪移尾轮（负责人：安装工区）。

- 调度指挥中心

2019年4月26日