2019年5月10日生产例会会议纪要

- 2019年5月10日，公司在二楼会议室召开生产例会。由副总经理王之永主持，副总经理陈优良、副总师孙学荣、欧东东、甘圣丰、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排，现纪要如下：

- 一、本周生产例会安排工作：

- 1.1304工作面上下隅角冒落滞后，需封堵（责任人：采煤部）

- 2.1304机巷回收道木采煤部打到北翼轨道下口，矿业公司接收，供应销售部负责交接事宜（责任人：采煤部、矿业公司、供应销售部）

- 3.1304风巷回收的道木交于掘进部，1304高抽巷打木垛用（责任人：采煤部、掘进部、经营管理部）

- 4.1304风巷卧底30米，5月18日结束，风巷无极绳绞车、链板机交于掘进部管理（责任人：采煤部）

- 5.1304系统排水开关已升井，供应销售部抓紧维修（责任人：供应销售部）

- 6.1304机巷皮带所需的设备等未到的供应销售部抓紧催货（责任人：供应销售部）

- 7.1304机巷抓紧安装除铁器，控制锚杆等铁器进系统（责任人：采煤部）

- 8.1304工作面每天割煤4刀，调度考核（责任人：调度指挥中心）

- 9.1304工作面生产影响超过半小时，调度按主系统影响追查处理（责任人：调度指挥中心）

- 10.1304风巷打钻，钻机设计一个底座架子，钻机放在上面施工不影响无极绳走勾（责任人：钻机队）

- 11.1304工作面灾害治理方案已挂网，安检员贯彻学习，现场落实（责任人：安全监察部）

- 12.1304工作面系统物探异常区按设计要求施工（责任人：钻机队）

- 13.1304工作面安全管理相关单位各司其职，安全监察部负责监督（责任人：采煤部、通防部、钻机队、安全监察部）

- 14.1304工作面回收率、支架初撑力必须达标，生产技术部监督兑现（责任人：采煤部、生产技术部）

- 15.掘进工作面安装除尘风机调度协调、安全监察部监督落实（责任人：调度指挥中心、安全监察部）

- 16.+980辅助运输巷、胶带机巷近期工程质量差，要加强质量管理，安全监察部监督（责任人：掘进部、矿业公司、安全监察部）

- 17.1305风巷已开窝，搞好环境治理，北翼胶带机巷找顶（责任人：掘进部）

- 18.副井下口医疗硐室五建三处抓紧施工，加强放炮警戒管理（责任人：五建三处）

- 19.1307机联巷处环境卫生交于机运部管理（责任人：机运部）

- 20.1307机巷设备回收明天由副总师孙学荣牵头、调度组织安全监察部、生产技术部、机运部、矿业公司、供应销售部看现场（责任人：调度指挥中心）

- 21.明天进行大泵联合试运转，选煤厂做好蓄水工作（责任人：选煤厂）

- 22.周六（5月11日）安全监察部进行管技人员、队长考试，上午10:30，下午5:30

- 23.周日（5月12日）通风部进行“一通三防”知识培训，上午9:00、下午3:00，生产一、二线、职能科室班队长、管技人员参加（责任人：通防部）

- 24.救护队住房渗水，调度牵头、土建看现场（责任人：土建）

- 调度指挥中心

2019年5月10日