陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年7月19日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理王之永主持，总工程师王涛、机电副总经理李祥明、副总师甘圣丰、吴干、欧东东、张晖及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。调度指挥中心针对上周生产例会工作落实情况进行了通报。专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

- 上周生产会安排工作24条，已落实22条，未落实2条

1、矿业公司招聘卸压孔施工人员，现报名已结束，待矿业公司本部筛选人员后确定招聘名单。

2、1304机巷扑尘网加装传感器，确保锁车通过时能及时打开关闭，目前供应库房无传感器配件，暂未施工。

二、本周工作安排

副总工程师欧东东：

1.各头面扑尘网传感器供应要及时进货。责任单位：供销部；责任人：王峰。

副总工程师张晖：

- 1.机运部北翼辅助运输巷换绳，要加强观测及时紧绳。责任单位：机运部；责任人：马强

- 2.机运部副井1#、2#车准备换绳，机运部要提前做好准备工作、编制施工措施。责任单位：机运部；责任人：马强

副总工程师吴干：

1.安全生产标准化管理要从源头抓起，从基础做起。

2.7月25日省局职业卫生验收，各相关单位要做好准备工作。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

3.夏季天气潮湿，井下顶板浆皮有掉顶、开裂现象，修护队要加强巷道巡查，及时找顶。责任单位：掘进部；责任人：苗现华。

4.井下放炮地点较多，通防部要加强放炮管理。责任单位：通防部；责任人：刘长玉

机电副总副总经理李祥明：

1.北翼辅助运输巷无极绳刚刚更换完绳，机运部加强钢丝绳伸缩量观测，及时请有经验的人员进行紧绳。责任单位：机运部；责任人：马强。

2.副井1#提升机主绳、2#提升机尾声均准备于8月上旬更换，机运部要提前编制措施，明确集中交窑时间，提前传达到各单位，确保换绳期间不影响员工升入井。责任单位：机运部；责任人：马强。

3.安监部机运科7月下旬要组织召开好月度机电例会。责任单位：安全监察部；责任人：王庆亮

4.省局职业卫生验收，选煤厂要做好粉尘、噪音等职业病防护，确保顺利通过职业卫生验收。责任单位：芬雷公司；责任人：孟量地

5.7月20日下午3:00召开修旧利废专题会议，各单位党政负责人要有一人参加，要提前准备好修旧利废需协调处理的问题。

总工程师王涛：

1.井下爆破地点较多，通防部要编制炸药雷管管理制度，7月23日之前提交给领导开会讨论。责任单位：通防部；责任人：杨眷

2.1305风巷变坡，地测每天要进行顶底煤探查，矿业公司要积极配合。责任单位：生产技术部、矿业公司；责任人：秦庆举、孟宁

3.井下消防器材检查不合格的地点较多，相关单位必须及时整改，不及时整改的，安全监察部要对照处罚；井下灭火器需求数量由通防部统计，地面灭火器需求数量由武保统计，汇总后统一打报告采购。责任单位：安全监察部、通防部、武保；责任人：朱远辉、杨眷、谢晖

4.钻机队施工卸压孔时，必须在孔口位置做好标记，迎头喷浆后要留有钻孔标识。责任单位：钻机队；责任人：黄文军

5.1304工作面已施工过泄水1#孔24.6米，最近2天准备泄水孔透孔，1304风巷上隅角出口高度不够，采煤部要及时整改，防止透孔时水淹工作面。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

生产副总经理王之永：

1.井下扑尘网传感器未到货情况，调度要跟踪，供销部要明确设备到货情况。责任单位：供销部；责任人：王峰

2.7月20日上午调度组织矿业公司、掘进修护队、钻机队、采煤部等四家单位要1304风巷现场查验环境治理工作量。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍

3.采煤部安装除铁器，7月21日中班必须安装好，调度负责考核。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

4.1304工作面大块煤要源头治理，采煤部联系机厂在1304眼口加装篦板。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

5.各单位要优化劳动组合，严格现场交接班时间，严禁撇钩延点，否则处理单位负责人。

6.调度指挥中心挂网的关于授予带班人员、班队长、调度员、安监员、瓦检员遇险处置权和紧急避险权的文件，各相关人员要认真学习，严格执行。

参会人员：

公司领导：王之永、王  涛、李祥明、甘圣丰、孙学荣

欧东东、吴  干、张  晖

其他人员：杨  鹍、秦庆举、朱远辉、刘松林、涂肖龙

周  宇、张言飞、苗现华、王坤奇、田孝俊

黄文军、孟量地、李晓林、刘长玉、杨  眷

马  强、徐  涛、李春景、许庆贺、张  义

调度指挥中心

2019年7月19日