陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年8月2日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理王之永主持，安全副总经理纵峰、掘进副总经理陈优良、副总师甘圣丰、孙学荣、李连刚及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。调度指挥中心针对上周生产例会工作落实情况进行了通报。专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周安排工作37条，已落实35条，未落实2条。

1.副井换绳措施在编写中，8月3日下午会审。

2.1304风巷杂物清理工作在进行中。

二、本周相关工作安排

副总工程师甘圣丰：

1304风巷排水泵有一台损坏，采煤部打上井交于供应设备组，8月17日采煤部把备用排水泵安装好。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉；责任时间：8月17日。

副总工程师李连刚：

- 1305风巷正常打钻卸压；1305机巷要优化打钻卸压。责任单位：矿业公司、防冲办；责任人：孟宁、吴卫星。

副总工程师孙学荣：

1.1304风巷8月3日挪无极绳机尾，要下发联系单。责任单位：生产技术部、采煤部；责任人：秦庆举、刘长玉。

2.1304工作面过断层，加强顶板管理。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉。

安全副总经理纵峰：

- 8月份进行爆破隐患专项整治活动，文件已挂网，各单位要认

- 真贯彻学习。

- 1305风巷风筒连接处要搭接好，破损处要打磨，补丁要大些。

- 建议换新风筒。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 安全监察部风险管控问题要挂网，办公室提供信息挂网平台。

- 风险管控会与安全办公会放在一起开。责任单位：安全监察部、办公室；责任人：高峰、田胜军。

掘进副总经理陈优良：

- 1.矿业公司安排固定人接风筒、补风筒。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 2.+980车场绞车明天机运部交于掘进部管理使用。责任单位：安全监察部、掘进部、机运部；责任人：高峰、苗现华、马强。

- 3.从8月1日开始，调度指挥中心每天对掘进进尺进行考核。责

- 任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍。

生产副总经理王之永：

- 1.矿接麟游气象局通知，今天晚上有一次大降雨，机运部、供应部安排好值班。责任单位：机运部、供应部；责任人：马强、王峰。

- 2.钻机队需要钻机配件，写报告可拆地面钻机配件。责任单位：钻机队、供应部；责任人：黄文军、王峰。

- 3.地面需维修水泵，供应部三天完成。责任单位：供应部；责任人：王峰。

- 4.1304风巷备用水泵要合茬，确保及时应急。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉。

- 5.采煤部“三违”人员没有进“三违”学习班学习的，不准入井，

- 安全监察部跟踪落实。责任单位：采煤部、安全监察部；责任人：

- 刘长玉、高峰。

- 矿业公司到供应部领取新风筒，对1305风巷风筒进行更换，

- 按标准化要求吊挂好。责任单位：矿业公司、供应部；责任人：孟宁、王峰。

- 7.1304风巷在3号水仓处，压力大，巷道变形，断面要符合通风要求。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉。

- 8.生产技术部加强对1304工作面支架初撑力进行监督，并进行

- 通报，处罚到位。责任单位：采煤部、生产技术部；责任人：刘长玉、秦庆举。

- 9.安全监察部对管技人员入井填写锚杆、锚索检查情况进行分析并通报。责任单位：安全监察部；责任人：高峰。

- 10.1304工作面断层处，加强工作面安全管理，根据煤层赋存情况，适当进行卧底或挑顶采煤。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉。

- 11.选煤厂及井下主运输系统每天检修时间为3小时，+980煤仓不能出现满仓现象；选煤厂每天满仓时间允许为45分钟，超过45分钟按生产允影响处罚（不影响生产免于处罚）。责任单位：选煤厂、机运部；责任人：孟量地、马强。

- 12.+980煤仓蓬眼时由机运部处理，处理蓬眼前及结束后及时向

- 调度汇报。责任单位：机运部；责任人：马强。

- 13.8月3日安全监察部机运科牵头对+980车场绞车进行交接验

- 收。责任单位：安全监察部、机运部；责任人：马强、高峰。

- 14.工程施工没有开工申请单的，严禁施工，安全监察部监督。

- 15.加强防尘管理，从源头抓起，掘进单位迎头使用好除尘机及

- 扑尘网，采煤单位也要使用好扑尘网。

- 16.1304风巷安装链板机，采煤部下周一下到位，调度跟踪落实。责任单位：采煤部、调度指挥中心；责任人：刘长玉、杨鹍。

参会人员：

公司领导：王之永、陈优良、纵峰、甘圣丰、孙学荣、

李连刚

其他人员：杨鹍、秦庆举、高峰、李恒、谭翔、王庆亮、单景新、刘刚、吴卫星、林浩、马强、杨眷、李晓林、陆枫、刘民、王峰、李劲松、黄文军、孟宁、杨彪、王坤奇、苗现华、王俊成、闫兴彬、孟量地、田孝俊、

调度指挥中心

2019年8月2日