陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年8月9日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由安全产副总经理纵峰主持，总工程师王涛、机电副总经理李祥明、副总师甘圣丰、孙学荣、欧东东、李连刚及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。调度指挥中心针对上周生产例会工作落实情况进行了通报。专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周安排工作28条，已落实26条，未落实2条。

1.采煤部1304风巷安装链板机，现在地面组装试车。

2.1305机巷没有更换风筒，因供应正在采购中。

二、本周相关工作安排

副总工程师李连刚：

- 1.钻机检修记录按菜单式钻机检修台账填写，下周一按菜单式标准台账检查。责任单位：钻机队、矿业公司。责任人：黄文军、孟宁。

- 2.+980辅助运输大巷除尘风机已改造结束，要正常使用。责任单位：掘进部；责任人：苗现华。

- 3.火工品运输要按规定要求的人员押送。

- 4.1304工作面炸药抓紧使用，炸药使用管理按相关规定执行。责任单位：钻机队；责任人：黄文军。

- 5.1305机风巷要正常使用防尘喷雾，风水管路要接到位。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 6.1304风巷微震人为损坏、1305机联巷风门语音装置人为损坏，监督单位对责任人及责任单位负责人进行处罚。

- 7.防冲办要对上周防冲检查共性问题进行通报、处罚。责任单位：防冲办；责任人：吴卫星。

机电副总经理李祥明：

- 1.矿井大修期间主副井交窑时间表机运部交调度指挥中心挂网（各单位适当调整好班前会时间与工程量）。责任单位：机运部、调度指挥中心；责任人：马强、杨鹍。

- 2.矿井大修期间副井下炸药早班可适当延长半小时。责任单位：机运部；责任人：马强。

- 3. 在矿井大修期间，调度指挥中心协调好出煤、出矸事宜。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍。

- 4.设备、物料要用捆扎器捆扎，严禁使用手拉葫芦、铁丝等捆扎。不用捆扎器捆扎的，一周后不准升入井。责任单位：机运部；责任人：马强。

- 5.后勤部抓紧对公寓楼损坏水管等情况进行统计，报维修配件计划，供应采购。责任单位：后勤部、供应部；责任人：李劲松、王峰。

- 6.钢丝绳送检必须有合格证，供应部负责提供合格证给送检单位。责任单位：供应部；责任人：王峰。

- 7.球磨机由机运部搭火，保证空载运行正常，通防部做到信息及时反馈。责任单位：机运部、通防部；责任人：马强、杨眷。

- 8.电力使用考核按分管领导定的标准进行考核，要求生产单位加强现场管理，集中出货，生产条件有变化时，及时向环保部打报告。

- 9.下周一对皮带保护、烟雾洒水设施等进行隐患排查。

总工程师王涛：

1.1305机巷现按平巷施工，地质、技术部每天关注，对顶底煤进行探查。责任单位：矿业公司、生产技术部；责任人：孟宁、秦庆举。

- 2.矿井大修期间，炸药打运时间由副总工程师李连刚负责牵头制定。

- 3.北翼轨道下口个别U型棚变形严重，影响车辆运行，矿业公司负责修护。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 4.1305机联巷锚盘、螺母崩掉，矿业公司加强巡查、找顶。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 5.1304高位巷喷浆，生产技术部、通防部要进行过程监督。责任单位：掘进部、生产技术部、通防部；责任人：苗现华、秦庆举、杨眷。

- 6.工程结束前，先让生产技术部及监督部门预验收，合格后再验收。

- 7.巷道喷浆时，要预留好观察孔。

- 8.风水、注浆、注氮等管路，要统一彩色标注，并在作业规程中具体规定。

- 9.各采掘工作面图牌板，生产技术部统一设计，月底填图，图字清晰。采煤图牌板由采煤副总师孙学荣负责，掘进图牌板由掘进副总师欧东东负责。

安全副总经理纵峰：

- 1.贯彻学习集团公司安全生产文件。

- 2.通防部负责制定除尘风机使用标准，交安全监察部监督实施。责任单位：通防部；责任人：杨眷。

- 3.公司下发文件，各单位要认真传达贯彻，有记录。

- 4.矿井大修，外委单位施工，要与外委单位提前签订安全协议。

- 5.矿井大修前要召开专题会议。

- 6.供应部对铁丝是否采购进矿，调度考核。责任单位：供应部、调度指挥中心；责任人：王峰、杨鹍。

- 7.安全监察部派安检员到北翼轨道下口看现场，不具备走勾条件的，挂牌，严禁车辆运行。

- 8.菜单式钻机检修记录台账管理规定挂网。

- 9.爆破材料押运一定要符合相关规定要求。

参会人员：

公司领导：纵峰、王涛、李祥明、甘圣丰、孙学荣、

欧东东、李连刚

其他人员：王晓彬、秦庆举、高峰、卓文峰、李晨、周宇、任培刚、涂小龙、林浩、马强、杨眷、李晓林、刘令富、刘民、王峰、崔宏磊、李劲松、孟宁、杨彪、赵先坤、王坤奇、曹应理、张振东彬、张磊、任亮、

调度指挥中心

2019年8月9日