陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年11月1日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由安全副经理纵峰主持，机电副经理李祥明、副总师李连刚及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了上周质量标准化推进情况、各头面安全隐患及三违情况，生产技术部通报了工作面初撑力合格率、煤炭回收率、防冲及防治水情况，调度指挥中心通报了上周生产例会工作落实情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周生产会安排工作32条，已落实29条，未落实3条

1.供销部采购钢丝绳周时间到矿未落实，目前款刚刚汇给厂家，正在发货中。

2.矿业公司皮带机保护未到货，原因是矿业公司未及时与供销联系，供销部不知道皮带机保护具体内容。

3.1304机、风巷无极绳必须确保一个完好，1304机巷无极绳11月1号插绳后确保完好。

二、本周相关工作安排

副总工程师李连刚：

- 1.钻机队打钻施工，通防部、防冲办、安全监察部要加强监管。责任单位：通防部、防冲办、安全监察部；责任人：杨眷、吴卫星、朱远辉

- 2.1302风巷施工准备变更放炮警戒位置，必须在措施中进行更改，明确新警戒位置。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.1304机巷退工字钢棚，要制定专项措施。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 4.通防部要加强1304工作面瓦斯管理，采煤部确保下隅角冒落充分。责任单位：采煤部、通防部；责任人：刘长玉、杨眷

机电副经理李祥明：

- 1矿业公司10月份烧电机事故较多，机电检修人员在维护管理上不到位，要加强检修维护。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 2.55kw局扇进货到矿，1305系统如需更换，可以到设备库领取。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

安全副经理纵峰：

- 1.传到全省煤矿隐患排查推进精神。

- 2.安全监察部严格隐患到期部闭合管理，凡到期无延期报告的要对单位负责人进行处罚。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 3.下周二召开安全生产标准化推进会，重点强调全矿井隐患排查达标工作，应急管理专业也要进行隐患排查。

- 4.1304工作面临近原钻孔掉钻杆位置，采煤部要与生产技术部联系好，确保安全过度。责任单位：采煤部、生产技术部；责任人：刘长玉、秦庆举

- 5.1305机巷套棚要严格按照措施进行施工。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

参会人员：

公司领导：纵峰、李祥明、李连刚

其他人员：杨鹍、朱远辉、李晨、李恒、谭翔、卓永峰、张贵忠、吴卫星、马强、杨眷、苗现华、马志、任亮、孟量地、郭刑浩、王峰、刘民、林浩、陆枫、崔宏磊

调度指挥中心

2019年11月1日