陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年12月7日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由安全副经理华海洋主持，总工程师李连刚、机电副经理李祥明、副总师张晖、欧东东、甘圣丰及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了上周质量标准化推进情况、各头面安全隐患及三违情况，生产技术部通报了工作面初撑力合格率、煤炭回收率、防冲及防治水情况，调度指挥中心通报了上周生产例会工作落实情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周生产会安排工作27条，已落实25条，未落实2条

- 1.1304两巷施工钻场12月10日前完工，目前正在施工。

- 2.1304高抽巷回收管路及单轨吊由掘进部回收，封闭前调度要组织鉴定，目前正在掏底槽。

二、本周相关工作安排

副总工程师欧东东：

- 1.1302风联巷带帽点柱不完好，矿业公司及时更换。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 2.1305机、风巷机载临时支护必须正规使用。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.供销部单体支柱要有备用支柱，进货严把质量关。责任单位：供销部；责任人：王峰

- 4.+980四号联巷施工完毕后，二采区辅助运输巷正常进尺。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 5.修护队工作要以1304高抽巷封闭墙施工为主。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 6.+980皮带机巷进入煤巷，防冲施工要按防冲办要求开展。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 7.1305机巷漏顶区严格按照联系单喷浆。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 8.1305机、风巷控制好顶板，掉顶按照事故追查。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

副总工程师张晖：

- 1.通报朱仙庄矿副井掉车皮事故，机运部要完善副井车辆打运制度。责任单位：机运部；责任人：马强

副总工程师甘圣丰：

- 1.地质部门加强1305机巷地质探查。责任单位：地质；责任人：单景新

- 2.地质部门加强1302风联巷煤层赋存情况探查。责任单位：地质；责任人：单景新

机电副经理李祥明：

- 1.机运部加强副井制度管理，检修时严格使用保险带责任单位：机运部；责任人：马强

- 2.朱仙庄煤矿副井掉矿车事故，各单位要吸取教训，完善副井防止掉车皮防范措施。责任单位：机运部；责任人：马强。

- 3.北翼轨道推车机、无极绳要实现联动闭锁。责任单位：机运部；责任人：马强

- 4.副井防寒防冻工作要正常开展，加强应急处置。责任单位：机运部；责任人：马强

- 总工程师李连刚：

- 1.1304高抽巷封闭墙、+980风门施工要严格把控施工质量。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 2.1305机、风巷机载临时支护必须正常使用。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.1304高抽巷顶板断锚索必须及时处理。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 4.+980皮带机巷钻机要撤出。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

安全副经理华海洋：

- 1.生产会要严格会议制度，不参会的必须处罚到位。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍

- 2.1305机巷高冒区加强注浆管理。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.供销部要吸取山东梁宝寺煤矿火灾事故，严格把关材料进矿关，不合格材料不准进矿。责任单位：供销部；责任人：王峰

- 4.安全监察部加强地面车间安全管理。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 5.各单位加强学习《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法

- 》

- 6.12月8日各单位要组织做好风险辨识工作。

- 7.12月2日+980辅助运输巷召开了安全生产标准化现场会，掘进部要保持好施工标准，达不到标准将予以摘牌，出现安全事故予以摘牌。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 8.各单位要树立标准意识，达不到二级标准的，予以约谈，示范工程各专业都要跟进。

- 9.2020年安全生产1号文正在制定，将比2019年更加严格，监管更加全面。

- 10.2019年集团公司各项生产指标均完不成，更要把握好安全关，将安全放在第一位。

参会人员：

公司领导：华海洋、李祥明、李连刚、甘圣丰、欧东东、张晖

其他人员：刘新、朱远辉、秦庆举、苗现华、马强、杨眷、李恒、殷秀才、郭邢浩、刘令富、卓永峰、单景新、吴卫星、任亮、孟量地、王峰、刘民、刘长玉、陆枫、崔宏磊

调度指挥中心

2019年12月7日