陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年1月3日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，安全副经理华海洋、掘进副经理陈优良、机电副经理李祥明、副总师甘圣丰、孙学荣、欧东东、吴干、秦庆举、杨眷、杨鹍及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了祁东煤矿12.29事故、各头面安全隐患及三违情况，生产技术部通报了工作面初撑力合格率、煤炭回收率、防冲及防治水情况，调度指挥中心通报了上周生产任务完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、本周相关工作安排

副总工程师杨眷：

- 1.1302风联巷施工严禁损坏瓦斯抽放管路，需要调整管路位置及时与通防部联系。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 2.1305机、风巷卸压孔施工完毕后及时施工顺层孔。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.1305机、风巷瓦斯管路及时安装。责任单位：通防部；责任人：时光

- 4.北翼回风巷修护时要保护好瓦斯抽放管路。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

副总工程师孙学荣：

- 1.1304工作面25-38架要加强顶板超前管理。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

副总工程师欧东东：

- 1.1305风巷掉地严格按照生产技术部制定的顶板技术管理规定处罚。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 2.1302风联巷临近揭煤，施工单位要加强重视。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.各头面贯通前要画好贯通进度放大图，并按时填图。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

- 4.+980皮带机巷施工设计图纸生产技术部要及时出图。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

- 5.2020年生产技术管理规定出台，临时支护管理内容有变动，各生产单位要认真学习。

- 6.北翼回风巷55KW绞车使用要制定专项措施。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 7.锚杆支护管理体系要加强锚杆二次紧固，台账要及时填写。

- 8.安全生产标准化检查查出掘进巷道材料码放后要距离运输车辆最大突出部位不小于300mm，各头面要及时整改。

- 9.1305机、风巷杂物不准乱放在迎头，防冲办结合现场实际制定杂物放置规定。责任单位：防冲办；责任人：吴卫星

副总工程师吴干：

- 1.2019年已过去，2020年安全生产目标各单位要认真思考。

- 2.目前矿井生产处于困难期，各部门要严格制度落实，确保平安过渡。

- 3.2020年1号文已下发，安监部要下基层进行解读。责任单位：安监部；责任人：朱远辉

机电副经理李祥明：

- 1.祁东煤矿12.29事故，机运部要吸取教训，针对登高作业要制定防范措施。责任单位：机运部；责任人：马强

- 2.1305风巷乘人车运行，矿业公司要及时开展重载脱钩实验，完善乘人车运行管理制度。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.北翼轨道无极绳运行时，驾驶室外不允许乘人。责任单位：机运部；责任人：马强

- 4.1304煤眼滞煤，机运部要安排专人加强观察，滞煤超过800mm要向调度汇报，停车处理。责任单位：机运部；责任人：马强

- 5.四季度集团公司标准化检查，机运部要加强重视，避免停止设备运行问题出现。责任单位：机运部；责任人：马强

- 6.冬季严寒天气，机运部要做好井口防结冰工作。责任单位：机运部；责任人：马强

- 7.春节临近，职工思想波动较大，各单位要做好入井职工思想排查。

- 8.2020年安全1号文下发，机运部要带领职工认真学习贯彻。责任单位：机运部；责任人：马强

- 9.1305机、风巷、北翼回风巷修护期间要加强电器防爆性能的排查。

- 10.机运部加强“四超”车辆管理，发现问题及时整改。责任单位：机运部；责任人：马强

安全副经理华海洋：

- 1.安监部执法过程中要公平公正，执法罚款要严格按照规定处罚。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 2.元月份班队长考试要以矿1号文、集团公司1号文、岁末年初安全生产文件为主。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

3.2020年矿井其他各类文件要及时制定下发。

4.下周集团公司安全生产标准化检查将到矿，各专业要做好迎检准备。

掘进副经理陈优良：

- 1.北翼轨道巷修护时间9:00-23:00，无特殊情况不准占用，掘进部修护期间要加强脚手架搭设及使用管理。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 2.北翼回风巷修护，皮带机要靠帮，巷道窄的地方要刷帮处理，确保人行道畅通。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.1302联巷临近贯通，要加强瓦斯管路保护。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 4.1305机巷无极绳绞车乘人试验要及时开展。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 5.1305钻尺严格按照防冲办要求施工，以迎头钻孔为主。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 6.下周集团公司安全生产标准化检查，各掘进头面要做好准备。

生产副经理王之永：

- 1.生产会安排工作，调度及时跟踪落实。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍

- 2.各项文件出台，制定单位要征求广大干群意见，完善好后及时下发执行。

- 3.2020年生产任务较重，对于生产任务考核要日考核，月兑现

- 4.2020年集团下达的生产任务重，采煤部要积极优化组合，合理组织生产。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 5.春节放假文件，调度牵头制定，落实好具体放假时间、人员等，下周五生产会后召开春节放假专题会议。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍

- 6.春节放假，工作面停产封闭，孙学荣、杨眷牵头配合制定好封闭技术措施。

- 7.岁末年初百日安全活动，各专业领导要按照排定要求进行督导。

- 8.下周集团公司安全生产标准化检查，各专业要积极行动，提前组织开展自查，做好迎检准备。

- 9.集团公司1305机巷专题会议纪要已下发，矿业公司要及时传达。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 10.1304工作面过构造，各职能部门要加强监管。

- 11.北翼回风巷55kw绞车处堆放的管路2天内转走。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

参会人员：

公司领导：王之永、华海洋、陈优良、李祥明、甘圣丰、孙学荣、欧东东、吴干、秦庆举、杨眷、杨鹍

其他人员：王晓彬、朱远辉、李恒、王庆亮、谭翔、卓永峰、刘刚、周宇、吴卫星、马强、梁坤柱、刘长玉、苗现华、孟宁、方健、李劲松、王峰、刘民、陆枫、汪朋、黄文军

调度指挥中心

2019年12月13日