陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年1月10日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，安全副经理华海洋、掘进副经理陈优良、机电副经理李祥明、总工程师李连刚、副总师孙学荣、欧东东、张晖、吴干、甘圣丰、秦庆举、杨眷、杨鹍及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了本周各头面安全隐患及三违情况，通报了关于春节放假期间安全措施，生产技术部通报了工作面初撑力合格率、煤炭回收率、防冲及防治水情况，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况，通报了春季放假期间工作安排。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

- 上周生产会安排工作48条，已落实45条，3条未落实。

- 1.1305风巷乘人车重载脱钩实验未开展。

- 2.北翼回风巷修护无人行道，要求皮带机靠帮未落实。

- 3.元月份班队长以上管理人员考试，本周日组织。

二、本周相关工作安排

副总工程师张晖：

- 1.1305风巷无极绳绞车运行视频系统及时安装使用。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

副总工程师欧东东：

- 1.1304工作面三巷封闭，通防部编写措施要把喷浆措施写进去，封闭喷浆工作调度负责考核。责任单位：通防部；责任人：杨眷

- 2.春节放假期间井下如有零星工作必须填写零星工程报告，严禁单人作业。

- 3.北翼回风巷修护挖机入井，通防部指导矿业公司编写安全措施。责任单位：通防部、矿业公司；责任人：杨眷、孟宁

副总工程师吴干：

- 1.春节放假要做到“三个必须三个严禁”，即必要材料必须提前准备，应急预案必须提前编制，井下巡查必须正常开展；严禁闲杂人员入井，严禁单人作业，严禁酒后入井。

总工程师李连刚：

- 1.春节放假前井下隐患要提前排查整改，春节放假期间不安排工作。

- 2.1305机巷接近断层位置，矿业公司做好防灭火工作，放假前在顶板破碎地点备好水玻璃等材料。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.1304工作面封闭工作，机巷、风巷砌墙由采煤部负责，高抽巷砌墙由掘进部负责；风巷、高抽巷喷浆由掘进部负责，机巷喷浆由矿业公司负责。砌墙封闭要加快速度，防止微风引起瓦斯超限。责任单位：采煤部、掘进部、矿业公司、通防部；责任人：刘长玉、苗现华、孟宁、杨眷

- 4.调度指挥中心要在封闭墙处安装专用电话。责任单位：调度指挥中心；责任人：王晓彬

5.1305机巷帮部锚杆角度不合格的，安监员、瓦检员负有监督责任。

- 6.1305机、风巷防冲管理严格按照要求短掘，强支护强卸压施工。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

掘进副经理陈优良：

- 1.北翼回风巷修护，挖机入井问题会后讨论，瓦斯抽放管下部刷帮人工施工。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

机电副经理李祥明：

- 1.春节放假方案、措施等，机运部、选煤厂及时向职工传达学习。责任单位：机运部、恒源芬蕾；责任人：马强、孟量地

- 2.井下无极绳绞车乘人车必须按照规定执行，否则不予乘人。

- 3.机运部要真对春节放假制定留守人员管理制度，设备运行状态标准，及时做好复工前设备运行措施。责任单位：机运部；责任人：马强

- 4.春节人员集中放假，各单位做好防盗工作。

- 5.1305机巷无极绳张紧装置隐患造成基础抖动，矿业公司要认真分析消除隐患。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

安全副经理华海洋：

1.春节放假措施，各单位要落实到位。

2.井下留守人员原则上不从事生产工作，如有确需开展的工作，要实行报备制度，有零星工程申请，有现场安全负责人，否则按三违处理。

- 3.1304封闭工作要有时间节点，落实好责任人，确保22日早班完成封闭工作。责任单位：调度指挥中心；责任人：王晓彬

- 4.春节放假停工检查定于21日中班组织开展，复工检查定于31日早班工作面启封之后组织开展。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 5放假期间机电设备等检修工作要正常开展。责任单位：机运部；责任人：马强

6.各单位加强安全宣贯，确保员工放假出行安全。

生产副经理王之永：

- 1.上周未落实的三条问题，调度要制定时间节点，及时跟踪落实。责任单位：调度指挥中心；责任人：王晓彬

- 2.1305机风巷锚杆不合格问题，生产技术部要认真追查，专业副总参加，11日晨会进行通报。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

- 3.1304封闭工作，生产技术部按照安排及时向采煤部、掘进部、矿业公司下发联系单。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

- 4.1305风机巷打钻施工掉钻杆问题，防冲办要在图纸上明确标明位置，移交采煤部。责任单位：防冲办；责任人：吴卫星

- 5.1304风巷、1305风、机巷无极绳绞车运行问题，安全监察部及时下发联系单要求整改。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 6.春节放假前各单位要认真排查安全隐患、片帮找顶、环境卫生等，放假前必须施工完毕，放假期间零星工程不予施工。

- 7.调度指挥中心和在放假前要组织开展一次冬季“三防”检查，对离矿无人的宿舍要停水断电。责任单位：调度指挥中心；责任人：王晓彬

- 8.放假期间，各单位要加强值班值守，每日16:00到调度指挥中心参加调度会。

- 9.1304封闭工作，采煤部、掘进部要提前准备垛袋材料，22日夜班1304机巷断皮带，风巷、高抽巷、机巷同步砌墙，掘进部、矿业公司提前准备喷浆材料，22日早班喷浆，通防部负责加工封闭墙预留瓦斯抽放管路。责任单位：采煤部、掘进部、矿业公司、通防部；责任人：刘长玉、苗现华、孟宁、杨眷

- 10.1月31日启封前，要组织召开启封专题会议，调度负责通知。责任单位：调度指挥中心；责任人：王晓彬

- 11.1305机、风巷顶板破碎地点防灭火工作，矿业公司要备足防灭火材料、设备，留守人员可以适当增加3-5人。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 12.放假期间实行集中出入井制度，通防监控时时跟踪人员定位系统，井口做好入井人员登记。责任单位：机运部、通防部；责任人：马强、杨眷

- 13.春节放假人员往返问题，各部门自行安排好，管理人员30日必须返矿2月份各单位合理安排好休班。

参会人员：

公司领导：王之永、华海洋、陈优良、李祥明、李连刚、甘圣丰、张晖、孙学荣、欧东东、吴干、秦庆举、杨眷、杨鹍

其他人员：王晓彬、高峰、李恒、王庆亮、谭翔、卓永峰、单景新、涂肖龙、陈辉、马强、梁坤柱、林浩、苗现华、尹秀才、方健、李劲松、刘民、陆枫、孟量地、吴发财

调度指挥中心

2020年1月10日