招贤矿业2020年春节停产前事故隐患排查预案

通  知

为确保矿井2020年春节停产期间的安全生产态势持续稳定，定于2020年1月21日开展全矿井地面、井下事故隐患排查活动，预案如下：

- 检查时间：

地面检查：1月21日上午8：30在办公楼一楼大厅集合。

井下检查：1月21日下午14：30在联建井口等候大厅集合。

二、检查方式：集中排查，专业领导负责。

三、排查人员：

各专业分管副总经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员

- 排查重点

井下部分

（一）采掘专业：对1304回采工作面重点包括机巷、风巷端头封堵情况、超前支护情况、工作面支架初撑力情况等进行全面排查；二采区+980辅助运输大巷、二采区+980胶带机运输大巷、1302风巷、1305机巷、风巷等掘进工作面、北翼回风修护作业现场，支护情况等进行隐患排查。

（二）机电专业：地面重点排查生产车间、选煤厂胶带机运输系统、集控系统等设备、设施是否存在安全隐患，及南生活平台，公寓楼安全用电情况。放假期间无人留守的场所、车间需要停电闭锁的设备是否挂牌管理落实到位；井下重点排查电气设备防爆性能检查、局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；1304风巷无极绳绞车、1305机巷、风巷无极绳绞车、北翼辅助运输巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号、电气开关及接地、和设备整定值及保护完好情况，各种记录，皮带机的六大保护等；以及风水管路、及停产前需要停电的设备挂牌管理情况进行再次确认等方面进行隐患排查。

（三）通防专业：重点对全矿井通风设施等进行全面排查、排查通风系统是否可靠。矿井、水平、采区、采煤、掘进面，硐室、巷道供风量是否满足要求；风门、封闭墙是否完好；1304工作面封闭前防灭火措施是否落实到位、井下、地面火工品管理是否存在漏洞等方面进行隐患排查。

（四）防治水：

重点检查

1.各采、掘进头面排水系统完善情况;防治水措施措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；

2.水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；

3.排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；

4.巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查：

- 1.井下各采掘工作面，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行固定等；

- 2.井下各采掘工作面，防冲击地压区域锚杆锚索是否采取防冲措施，锚杆（索）是否按照要求进行捆扎；

（六）地面部分

检查内容：重点包括主提升系统、压风系统、主通风机系统、瓦斯抽采系统等各种安全保护装置符合《煤矿安全规程》规定，各设备安全设施齐全完好、可靠，并正常使用；供用电系统各类安全保护装置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，按规定进行继电保护核算、检查和整定；运输线路符合标准要求，运输设备符合规定；消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格；各类管理制度和规定齐全，技术档案、图纸资料齐全完整，设备设施检验符合规定；炸药库及其它地面生产、生活场所、地面供电线路、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等进行全面隐患排查。

五、检查要求

1.检查人员14:30在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，罚款200元，迟到罚款100元，并通报批评。

2.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元罚款，并通报批评。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚隐患及问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未按路线排查的罚100元/次，未交的罚100元/次，迟交的罚50元/次。

4.地面检查人员8：30在办公一楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队公司领导请假，无故不参加检查的人员，每次罚款200元，迟到罚款100元，并通报批评。

六、问题追责：

对查出的影响停产期间安全隐患，必须于1月22日早班前整改完毕，否则责任单位必须安排整改落实经验收合格后，责任单位负责人及相关人员方可离矿。

七、各专业分工如下

采煤专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面 | 1304工作面机巷、风巷、高抽巷 | 孙学荣 | 李 恒 | 高 峰 王晓彬 谭 翔 林 浩 杜成忠 杨 周 于国刚 梁坤柱 方大生 王修峰 张贵忠 姚国强 李 洋 闫 龙 |

掘进专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1305机巷及北翼轨道下口修护作业场所 | 1305机巷及北翼轨道下口修护作业场所 | 吴 干 | 何 磊 | 张 磊 刘永强 孟 宁 涂肖龙 梁 超 杨 彪 李昭黄 季 方 |
| 1305风巷及1307工作面机风巷高抽巷封闭墙检查 | 1305风巷及1307工作面机、风巷、高抽巷封闭墙检查 | 华海洋 | 张乾龙 | 赵 阳 訾玉宝 刘 新 吴卫星 张智慧 胡 杰 吕 峰 孙 猛 |
| +980生产 系统 | +980带式输送机大巷、辅助运输巷、1302风巷 | 欧东东 | 刘传玉 | 苗现华 刘 刚 时 光 王 阳 刘听磊 李泽新 赵先坤 李永红 郭红彦 |

机运专业（井下主要变电所及主要运输系统）：

公司领导：李祥明、张  晖

检查人员：马  强、王庆亮、井向阳、刘荣涛

机运专业（地面）：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面机电 车间 | 110kV变电所、压风机房、主井驱动机房、副井提升系统、日用消防水池、黄泥灌浆站、通风机房、瓦斯抽放泵站、翻矸机房、地面轨道运输线路、机修车间等 | 李祥明 张 晖 | 王庆亮 | 张宏伟 姚 政 |
| 选煤厂 | 选煤厂生产车间、地面污水处理站 |  | 訾玉宝 | 张 磊 |

地面综合排查：

| 序 号 | 公司领导 | 检查地点 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华海洋 | 办公大楼、职工餐厅、综采设备库、联建楼、职工澡堂、公寓楼、职工公寓楼、南彩板房生活区、地面施工工地等场所。 | 李劲松 刘 浩 刘令富 谢 辉 张 箫 |

2020年1月18日