陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年2月21日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，安全副经理华海洋、机电副经理李祥明、总工程师李连刚、副总师欧东东、甘圣丰、秦庆举、杨眷及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了本周各头面安全隐患排查及三违情况，生产技术部通报了工作面初撑力合格率，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、本周相关工作安排

机电副经理李祥明：

- 1.周转水池过排矸道路地埋管路压坏问题，后勤保障部组织人员到现场查看，制定好施工方案，疫情结束后及时施工。责任单位：后勤保障部；责任人：李劲松

- 2.1305风巷无极绳绞车运行及乘人车运行前要经矿组织职能科室进行验收，未经验收合格不得运行。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.机运部配合安全监察部机运科组织开展一次局扇自动切换专项检查，检查记录要详实，做好台账。责任单位：机运部、安全监察部；责任人：马强、朱远辉

- 4.复工后“四超”车辆管理，各生产单位及时传达学习，机运部在井口把好关，“四超”车辆严禁出入井，否则给予井口人员处罚。责任单位：机运部；责任人：马强

- 5.各生产头面物品堆放与轨道间距要严格执行最大突出部位距轨道不得小于300mm，各生产头面要及时整改。

- 6.防疫期间副井乘罐，机运部要制定好具体措施，各单位认真传达学习，听从副井把钩人员指挥，严格执行副井罐笼防疫乘人要求。

安全副经理华海洋：

- 1.北翼轨道中部车场风门底鼓刮地，通防部要及时维护。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

- 2.矿井复工工作已全面转向正常，各单位要做好职工收心工作，特别是目前防疫期间，安全工作与防疫工作同等重要。

- 3.安全监察部机运科通报的问题要及时下发联系单，督促落实。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

总工程师李连刚：

- 1.集团公司技术管理工作专项检查通报已挂网，各单位认真学习，生产技术部要对标组织专项排查，下周技术例会进行通报。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

- 2.1304工作面防灭火会议纪要已挂网，通防部要认真对照会议纪要安排进行监督落实。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

- 3.井下各头面即将陆续开工，开工前生产技术部要组织做好措施复审工作。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

- 4.防冲队1304工作面4#钻场施工，提钻后要立即下套管。责任单位：防冲队；责任人：朱园园

- 5.1305风巷探查孔，防治水办公室要提前设计，及时下发联系单督促矿业公司施工。责任单位：防治水办公室；责任人：单景新

生产副经理王之永：

- 1.矿井复工后，各单位要做好收心工作，确保各项工作及时进入正常轨道。

- 2.掘进部在1304工作面风巷修护，要确保人员安排到位，采煤部配合及时出货，特别是即将推进至临时避难硐室，要确保安全。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 3.1304风巷机尾向前10米左右顶板破碎，维护难度大，生产技术部牵头组织现场鉴定，及时注浆加固顶板。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

- 4.1304工作面2#联巷工字钢、管路、坏单体等掘进部及时装运升井。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 5.防冲队在1304机巷打钻，要加强排水管理。责任单位：防冲队；责任人：朱园园

- 6.各采掘头面安全生产标准化达标工作，要认真对标落实。

- 7.1305机巷全岩，矿业公司提前做好出货系统调整准备，严禁煤矸混运。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

参会人员：

公司领导：王之永、华海洋、李祥明、李连刚、欧东东、甘圣丰、秦庆举、杨眷

其他人员：王晓彬、朱远辉、李恒、訾玉宝、谭翔、卓永峰、李晨、单景新、涂肖龙、闫龙、马强、梁坤柱、刘长玉、苗现华、孟宁、方健、李劲松、王峰、刘民、陆枫、孟量地、朱园园

调度指挥中心

2020年2月21日