生产兑现会议纪要

2020年3月31日，公司在二楼会议室召开生产兑现会。会议由副总工程师欧东东主持，调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、采煤部、掘进部、修护部、矿业公司、恒源芬雷公司、防冲队、供应部、后勤部等有关单位负责人参加了会议。会对生产兑现工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、3月30日安排未落实工作

- 1.矿业公司需要链板机，980煤仓上口链板机交于矿业公司，配件不够，机电部负责联系供应部，供应部抓紧配备。责任单位：运输部、供应部；责任人：马强、李峰。

- 2.机电部要保证生产用水。责任单位：机电部；责任人：马强。

- 3.运输部打运、设备、物料，在保证1304系统用料、设备的同时，尽力保证掘进工作面用料。

- 4.一采区中部车场空车，矿业公司及时转出，运输部打运。责任单位：矿业公司、运输部；责任人：孟宁、尹成强。

- 5.1304系统排水，水下去后，采煤部扒通淤煤，保证通风。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

- 6.采煤部每天、每班把工程量发给调度指挥中心，调度指挥中心考核。责任单位：采煤部、调度指挥中心；责任人：林浩、王晓彬。

- 7.运输部加强大巷在1305机联巷排水点、副井车场弯道水沟清理。责任单位：运输部；责任人：尹成强。

- 8.1304风巷、总回风巷排水管路采煤部负责巡查、监管。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

二、当日工作安排

副总工程师欧东东：

1.采煤部要重视1304风巷清淤工作，制定专项措施。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

2.抢险工作以调度指令为准，现场有情况及时汇报调度。

3.通防部制定专项通风措施，防治一风吹，没措施不准施工。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱。

- 4.机、风巷加强风筒巡查，加强排水管路管理，重点加强北回主管路巡查。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

- 5.加强顶板管理巡查，有水泡过变形的及时补打锚杆。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

- 6.供应部加强24小时值班，保证随时发料。责任单位：供应部；责任人：李峰。

- 7.防治水办公室要三班跟班，现场交接班，汇报数据要准确，升井后到调度指挥中心填图。责任单位：防治水办公室；责任人：单景新。

- 8.修护部借调到采煤部的人员由采煤部统一管理，不听指挥者按矿相关文件处理，修护部带班领导及时到1304工作面跟班。责任单位：采煤部、修护部；责任人：林浩、方大生。

调度指挥中心

2020年3月31日