陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年5月29日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由掘进副经理陈优良主持，安全副经理华海洋、总工程师李连刚及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了《采煤部5.14挤伤手指事故的追查报告》，并对本周各头面安全隐患排查及三违情况进行通报，防治水办公室通报了1304工作面水文地质及地面泄水孔观测情况，防治冲击地压办公室通报了本周钻孔施工情况，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、本周相关工作安排

总工程师李连刚：

- 1.1304风巷3#水仓水泵挪移，防治水办公室夜班去现场查看，指定挪移位置。责任单位：防治水办公室；责任人：单景新

- 2.矿业公司1305切眼使用的9.8m锚索锁具问题，生产技术部要进行关注，及时下发联系单采购合格锁具。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

安全副经理华海洋：

- 1.“学、抓、强”活动，各单位要引起高度重视，市县局每次检查都将进行抽考，各单位要认真学习，确保考试合格。

- 2.1305切眼防冲钻孔装药量不符合要求，防冲办要严格考核，按照防冲要求给予处罚。责任单位：防治冲击地压办公室；责任人：吴卫星

- 3.新版安全生产标准化标准已经出台，各单位要进行学习，对标整改。

- 4.矿业公司做好新工人入井人身安全。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

掘进副经理陈优良：

- 1.六月份是全国安全月，各单位重点加强现场安全管理。

- 2.矿业公司做好新工人导师带徒，确保一个老师带一个徒弟，确保新工人安全。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 3.1305切眼严格按照防冲办要求施工卸压钻孔，迎头端头支架到矿后要及时使用。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

参会人员：

公司领导：陈优良、华海洋、李连刚

其他人员：王晓彬、朱远辉、杜成忠、周宇、吴卫星、蒋再山、王峰、时光、李晨、曹应理、殷秀才、方大生、刘令富、刘民、黄文军、方亚、徐涛、孟量地、吴发财、张世凯

调度指挥中心

2020年5月29日