陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年6月27日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，掘进副经理陈优良、机电副经理李祥明、副总师甘圣丰、秦庆举、欧东东、杨眷、杨鹍及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了6月份安全月全国煤矿安全事故及6.26淮河能源集团潘三煤矿冒顶事故，通报了本周各头面安全隐患排查及三违情况进行通报，防治水办公室通报了1304工作面排水系统情况，防治冲击地压办公室通报了本周钻孔施工情况，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

- 上周生产会安排工作24条，已落实23条，1条正在落实

1.井下水仓清理，机电部正在编制措施。

二、本周相关工作安排

副总工程师杨眷：

1、陕西泽庆公司未参加生产例会，通防部作为联责单位要通知到位。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

2、1305切眼即将贯通，贯通时通防部严格按照措施要求调整风流。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

3、咸阳分局将我矿列为不放心矿井，每日15:00前需上报采掘情况、防治水、防冲、瓦斯等情况，需相关单位配合上报。

副总工程师欧东东：

1、防治水办公室通报的巷道测点找不到问题，各掘进系统严格按照防治水办公室规定标清地质测点。

2、1305切眼贯通点小线较乱，相关单位及时整理，不使用线路及时回收。

3、沈阳钻机队在1305风巷打钻施工，环境卫生较差，待皮带机恢复运行后2天内清理干净，否则给予处罚。责任单位：沈阳钻机队；责任人：崔宏磊

4、陕西泽庆公司施工千米钻机只有一台水泵排水，需备用一台。责任单位：陕西泽庆；责任人：张世凯

副总工程师甘圣丰：

1、6月27日上午1305切眼施工综合物探，矿业公司要予以配合。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

机电副经理李祥明：

1、机电部、选煤厂加强地面车间安全管理，进入车间人员必须正确配带安全帽。责任单位：机电部、恒源芬蕾公司；责任人：马强、孟量地

2、运输部必须严格执行运输管理规定，凡是入井车辆不符合规定的一律不得打运。责任单位：运输部；责任人：尹成强

3、修护部预计下周到北轨修护施工，运输部严格执行安全措施，无极绳绞车运行、停止前后必须进行安全确认。责任单位：运输部；责任人：尹成强

4、机电部下周要对水仓进行清理，清理时瓦斯便携仪必须挂到迎头，清理淤泥要制定防滑措施。责任单位：机电部；责任人：马强

5、+980水平各头面局专供电已改至二采区变电所，+980配电点局专要停电，1304风机巷局扇如需供电及时联系机电部。责任单位：采煤部、机电部；责任人：林浩、马强

6、1305切眼贯通后如需打运垛式单元支架，要制定打运安装专项措施，运输部要进行贯彻。责任单位：运输部；责任人：尹成强

7、煤矿安全生产标准化新标准要求轨道轨枕外露不小于500mm，各生产单位要及时整改。

8、矿业公司、采煤部上半年设备拆套未及时恢复的按照设备管理规定履行手续。责任单位：矿业公司、采煤部；责任人：孟宁、林浩

掘进副经理陈优良：

1、井下掘进系统张拉机具现1用1备不能满足现场需要，经管部要充分考虑现场实际，推行2用1备。责任单位：经管部；责任人：徐志勇

2、1305切眼即将安装，据时下大件较多，占用北翼轨道时间长，+980水平各迎头要提前备好生产用料。

3、1302风巷安装无极绳绞车，生产技术部及时下发联系单施工。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

生产副经理王之永：

1、井下各煤巷、工作面不穿防冲服，入井人员不系帽带的人员要按照三违进行处罚，安全监察部认真监督检查。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

2、地面车间、井口绞车房、选煤厂等人员严禁上班玩手机，否则按三违进行处罚，每日矿值班人员要进行督查，调度负责监督。责任单位：调度指挥中心；责任人：王晓彬

3、1305切眼安装垛式单元支架必须使用净化水装置，设备组要及时准备好净水设备。责任单位：机电部；责任人：马强

4、修护部在1304机巷挑顶施工要排定工作量，报调度考核。责任单位：修护部；责任人：方大生

5、1302风巷出货，每日早班待1304工作面回采结束大眼放空后出货。责任单位：运输部；责任人：尹成强

6、1304风巷水仓矿业公司要按照联系单要求施工，施工排定工作节点，报调度考核。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

7、采煤部6月30日前要施工1304风巷延链板机、缩皮带机机尾工作，设备组准备80皮带机尾。责任单位：采煤部；责任人：林浩

参会人员：

公司领导：王之永、陈优良、李祥明、甘圣丰、秦庆举、欧东东、杨眷、杨鹍

其他人员：王晓彬、朱远辉、李恒、单景新、吴卫星、蒋再山、王峰、时光、彭新友、曹应理、殷秀才、张振东、刘令富、徐涛、李劲松、刘民、于国刚、吴发财、黄文军、

调度指挥中心

2020年6月27日