陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年7月31日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由掘进副经理陈优良主持，安全副经理华海洋、副总师张晖、欧东东、杨眷及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部传达了《陕西煤矿安全监察局咸阳分局关于要求辖区煤矿遇到重大险情及时停产撤人的通知》，通报了本周罚款及三违情况，防治水办公室通报了1304工作面水文分析情况，调度指挥中心通报了本周1304工作面治水复产完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、本周相关工作安排

掘进副总欧东东：

1、集团公司锚杆锚索等管理规定，生产技术部及时传达各单位，各单位要认真学习贯彻。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举。

2、1302措施巷打料，慢绞距离较长，矿业公司要建立斜巷运输巡查制度，严格执行行人不行车，行车不行人制度。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

3、1302措施巷煤层较厚，防冲办要加强对冲击地压监测。责任单位：防冲办；责任人：吴卫星。

4、1305切眼支架、单体要配备压力表，增加压力监测台账。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

5、1304机巷打的挑棚压力必须达标。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

机电副总师张晖：

1、各单位电缆搭火、甩火、检修等必须由申请报告，否则严禁施工。

安全副经理华海洋：

- 1、矿业安装工区人员入井必须穿戴防冲服。责任单位：矿业安装工区；责任人：王杰。

掘进副经理陈优良：

1、1305切眼准备8月份刷大，开工前要有开工申请报告及开工验收。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

2、采煤部8月1日早班配合矿业公司对1304机巷皮带进行调试。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

参会人员：

公司领导：陈优良、华海洋、张晖、欧东东、杨眷

其他人员：王晓彬、杜成忠、朱远辉、李恒、王庆亮、谭翔、卓文峰、单景新、曹卫、马强、尹成强、梁坤柱、方健、林浩、苗现华、孟宁、刘新、刘令富、徐志勇、李劲松、王杰、孟量地、刘民

调度指挥中心

2020年7月31日