**陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要**

生产例会会议纪要

2020年9月18日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，安全副经理华海洋、机电副经理李祥明、副总师张晖、孙学荣、欧东东、甘圣丰、杨眷、秦庆举及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了本周罚款及三违情况，防治冲击地压办公室通报了本周防冲钻孔施工情况，防治水办公室通报了地面泄水孔、抽排孔施工进度，调度指挥中心通报了本周1304工作面复产及1305工作面安装完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

**一、上周生产例会安排工作落实情况**

上周生产会安排工作15条，已落实15条。

**二、本周相关工作安排**

**副总工程师欧东东：**

1、1305风巷回风绕道煤炮频繁，局部片帮，钻机队施工时附近的锚索要绑扎，防止伤人，防冲办要加强巡查。责任单位：沈阳钻机队、防冲击地压办公室；责任人：崔红磊、吴卫星

2、1305切眼垛式支架靠煤壁处摆齐，升起，防止歪倒伤人。责任单位：矿业公司安装工区；责任人：胡正锋

3、技术部要做好技术指导工作，巷道条件发生变化，技术部要及时进行技术指导，如需改变支护方式，及时下发联系单。责任单位：技术部；责任人：秦庆举

4、1305工作面安装进出支架、空车，要注意前后顺序，在大巷口要设警戒，防止出车伤人。责任单位：矿业公司安装工区；责任人：胡正锋

**副总工程师杨眷：**

1、1304工作面收作时要对防灭火钻孔施工、封闭墙设计、风巷挪局扇、机巷改注氮管路等要工作考虑细致。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

**副总工程师孙学荣：**

1、新进矿24架液压支架要及时验收入井。责任单位：矿业公司安装工区；责任人：胡正锋

**副总工程师张晖：**

《集团公司关于印发机电运输专业设计暂行规定的通知》文件已挂网，各单位认真学习。

**机电副经理李祥明：**

1、副井下大件、支架运输，严格执行集团公司规定，机电部、运输部配合，运输部必须有队长以上管理人员现场跟班。责任单位：机电部、运输区；责任人：马强、尹成强

2、采煤升井维修的电机喇叭口要进行封堵，防止进水。责任单位：采煤部；责任人：林浩

**安全副经理华海洋：**

1、二采区柴油机车刹车装置失灵，停止使用，安监部追查，追查结果挂网通报。责任单位：安监部；责任人：朱远辉

2、井下巷道环境卫生差，各单位要端正态度，重视文明生产。

3、十月一日前，陕西省进行大检查，针对三年攻坚行动，各单位对照梳理承担项目。

**生产副经理王之永：**

1、+980回风大巷有4堆排水管，排放紊乱，明天16：00前处理好。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

2、1305机巷皮带机头卸载滚筒炸圈，明天设备组去人察看。责任单位：机电部；责任人：马强

3、采煤、安装工区两家单位工期重新规划，明天兑现会前技术部排好计划。责任单位：技术部、采煤部、安装工区；责任人：秦庆举、林浩、胡正峰

4、外修电机及采购配件，招标、采购过程加快，后勤保障要跟上，不能影响生产。责任单位：经管部、供应部；责任人：徐志勇、李峰

5、1305风巷回风绕道错线，甘圣丰负责追查，欧东东参加。

6、井下材料浪费，经管部对相关单位严格处罚。

7、1304机巷出架路线，矿业公司进行轨道加固，加工铁道板。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

8、1304风巷撕帮，生产技术部下联系单，按标准施工。

9、1307组装硐室有积水，加泵排水。责任单位：安装工区；责任人：胡正锋。

参会人员：

公司领导：王之永、华海洋、李祥明、张晖、欧东东、孙学荣、甘圣丰、杨眷、秦庆举

其他人员：王晓彬、朱远辉、桌永峰、谭翔、杜成忠、周宇、涂肖龙、马强、尹成强、梁坤柱、方健、林浩、曹应理、殷秀才、方大生、徐志勇、李峰、李健、黄文军、胡正峰、孟量地、牟博、吴发财

调度指挥中心

 2020年9月18日