陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年9月25日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由董事长赵高升主持，安全副经理华海洋、总工程师李连刚、机电副经理李祥明、副总师张晖、吴干、甘圣丰、欧东东、秦庆举、杨眷及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部对本周各头面安全隐患排查及三违情况进行通报，防治水办公室通报了1304工作面防治水情况，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、本周相关工作安排

掘进副总师欧东东：

- 1304工作面抽架路线轨道加固、各掘进工作面施工计划由生产技术部编制完后交于调度指挥中心进行考核。责任单位：生产技术部、调度指挥中心；责任人：秦庆举、王晓彬。

- 2、1305风巷绕道要加强巷道施工中腰线管理。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 3、1302风巷施工顶板必须留有护顶煤，并在作业规程中明确要求。加强顶板管理，补强锚索要进行全锚支护，加强顶板离层观测。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 通防副总师杨眷：

1、1304工作面收作前加强防灭火管理，通防部提前做好施工准备工作。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱。

2、1304工作面架后进行打钻观察，必要时进行注胶，采煤部配合。责任单位：通防部、采煤部；责任人：梁坤柱、林浩。

地测副总师甘圣丰：

1、131地质队要下不少于100米的花管，防治水办公室验收。责任单位：131地质队、防水办；责任人：陈令华、单景新。

- 防冲队、矿业公司安排打钻人员到131地质队进行学习。

- 1304高抽巷打钻，为防止有离层水出现，防水办要超前考虑排水路线。责任单位：防水办；责任人：单景新。

机电副总师张晖：

- 1307组装硐室轨道下沉，1305工作面安装结束后，要对轨道进行重新调整。责任单位：矿业安装队工区；责任人：胡正峰。

- 2、1307组装硐室支架往外牵引，人员要确保站位安全。责任单位：矿业安装队工区；责任人：胡正峰。

3、生产技术部下周对1305机巷皮带机设计、1305机风巷无极绳设计进行审批。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举。

安全副总经理华海洋：

- 周一安全隐患排查人员名单要挂网。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

- 1302风巷补强锚索进行全锚支护，安全监察部全程监督。责任人单位：矿业公司、安全监察部；责任人：孟宁、朱远辉。

- 3、2020年安全1号文挂网，征求2021安全1号文意见，有对文件需要更改部分及时发给安全监察部赵阳。责任单位：安全监察部；责任人：赵阳。

- 机电副总经理李祥明：

- 1、1305工作面安装大件从副井入井的，运输部给予配合，跟班人员要到位。责任单位：矿业安装工区、运输部；责任人：胡正峰、尹成强。

- 2、下周安全监察部机运科对井下无极绳、斜巷设施、1305运输设施等进行专项检查。责任单位：机运部、机电部、安全监察部；责任人：尹成强、马强、朱远辉。

- 北翼下口修护，运输部把勾人员、下部变电所人员要对工作区域安全环境进行检查。责任单位：运输部、机电部；责任人：尹成强、马强。

- 机电部对锅炉等设施进行全面检查，确保符合供暖条件。责任单位：机电部；责任人：马强。

- 总工程师李连刚：

- 1、1304工作面排水系统9月28日前必须完善。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

- 2、1304工作面第一架处顶板破碎，采煤部加强管理。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

- 3、1305工作面安装期间，供应部库房人员明天要迟下班半小时。责任单位：供应部；责任人：李峰。

- 4、1305机风巷预裂爆破孔在工作面回采前施工不少于200米。责任单位：防冲办；责任人：吴卫星。

- 6、1304工作面架后施工观察孔、注胶、架前爆破，要下联系单。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱。

- 7、131地质队施工1304高抽巷钻孔，要设有水池，出水引入水池，用塑料薄膜护好水池，提前做好排水系统。责任单位：131地质队、防水办；责任人：陈令华、单景新。

- 董事长赵高升：

- 施工单位安排工作要有标准，要有主题责任划分，职能部门监管到位。

- 安全风险辨识要认真落实，不能流行于形式。

- 安全管理要有超前性，做到不安全不生产。

参会人员：

公司领导：赵高升、华海洋、李连刚、李祥明、张晖、吴干、甘圣丰、欧东东、秦庆举、杨眷

其他人员：王晓彬、赵阳、谭翔、王庆亮、单景新、吴卫星、蒋再山、尹成强、梁坤柱、彭新友、苗现华、赵先坤、林浩、方大生、李峰、刘民、徐涛、李劲松、黄文军、闫兴彬、蔡大标、张振东、王杰、孟量地

调度指挥中心

2020年9月25日