**安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿安全风险分级管控专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

1. 安全风险分级管控工作责任体系领导小组成员，分管副总未明确到专业岗位，不符合要求。
2. 2021年度《煤矿重大安全风险管控方案》重大安全风险清单中，缺少E3212综采工作面“煤尘”为重大安全风险的内容，不符合要求。
3. 西翼煤柱工作面设计前专项辨识安全风险评估报告，缺少西翼煤柱工作面运输顺槽施工“皮带运输”为重大风险的内容，重大风险管控措施不完善、操作性不强，不符合要求。
4. 西翼煤柱综采工作面安装前专项安全风险辨识评估报告中，重大风险管控措施不完善、操作性不强，不符合要求。
5. 2021.4.10新疆自治区昌吉州呼图壁县白杨沟丰源煤矿透水事故安全风险专项辨识评估，缺少钻探区参加，重大风险管控措施不完善、操作性不强，不符合要求。
6. 抽查矿分管安全矿长、掘进副总工、安监处技术主管人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施，掌握不全面，不符合要求。
7. -650m水平东翼轨道大巷乘“人行车”处，缺少区域重大安全风险公示内容不全，不符合要求。
8. 2021年度辨识评估完成后1个月内对入井人员进行的安全风险管控培训，采煤一区未按专业内容培训，不符合要求。

二、建议：

1. 加强年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识的管理和培训，完善各项管理制度和考核细则并严格考核。

2.加强E3212机巷掘进巷道及迎头的顶板管理，完善管理制度和各项安全措施，严格考核，确保安全生产。