陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要

安全例会会议纪要

2022年3月11日，公司在食堂三楼多功能会议室召开安全例会。会议由安全副总经理华海洋主持，总经理纵峰、总工程师李连刚、采煤副总经理赵振中、机电副总经理鲁绪旺、掘进副总经理苗现华、副总师杨眷、秦庆举、孙康、马强、郝虎、赵超、王元满、生产一二线和职能科室队长及以上管理人员及其他有关单位负责人参加了会议。会上观看了任楼煤矿“3.12”事故警示教育片，经营管理部汇报了井下材料的检查情况，机电部汇报了本周机电、设备的管理情况，防治水办公室汇报了本周水文地质的情况，防治冲击地压办公室汇报了本周1302采煤工作面机、风巷和1303掘进工作面机、风巷防冲微震及钻孔施工的情况，生产技术部汇报了本周技术管理的重点，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况，安全监察部传达了本周内各级安全监察部门下发的文件通知，并汇报了本周内“三违”及其安全监管情况，各单位结合事故警示教育片谈了工作中需吸取的事故教训，汇报了下周的工作重点，并提出了需要解决的问题。公司领导及各专业副总工程师对下周工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周安全例会安排工作落实情况

上周安排任务已全部完成。

二、下周相关工作安排

- 1.掘进二部对1303机巷高冒区采用泡沫材料进行充填，严禁浪费材料，经营管理部对材料的使用情况进行考核。

- 责任单位：掘进二部、经营管理部

- 2.掘进一部、掘进二部及修护部的管理人员要重视机电设备的管理工作，提高检修力度，确保安全生产。

- 责任单位：掘进一部、掘进二部、修护部

- 3.为杜绝浪费，做好综掘机废旧配件的再利用，经营管理部尽快完成配件维修工作的招标。

- 责任单位：经营管理部、掘进一部、掘进二部

- 4.《陕西金源招贤矿业有限公司机电运输管理规定》已下发，各单位认真贯彻学习，并严格按规定执行。

责任单位：各单位

- 5.生产技术部及时整理、下发《招贤矿业锚杆钻机管理办法》。

责任单位：生产技术部

- 6.防治冲击地压办公室将1302工作面智能限员管理系统移交给采煤部进行管理，下周一完成。

- 责任单位：防冲击地压办公室、采煤部

- 7.通防部对井下通防设施进行责任区域划分，各单位按照划分的区域对各属地的通防设施加强维护。

- 责任人：各单位、通防部

- 8.东风井地面滑坡治理工程施工时应高度重视现场施工人员和设备的安全问题，现场安检员和项目部管理人员要加大对现场施工质量和人员安全的监管力度。

- 责任单位：中煤矿建36处、安全监察部

- 9.井下施工过程中需要停电停水时，必须提前与被影响单位协调好，如非计划影响生产，调度指挥中心对责任单位进行考核。

- 责任单位：调度指挥中心、各单位

- 10.生产技术部要关注1303机、风巷顶板来压情况，及时进行分析，对掘进二部的生产提出技术指导。掘进二部对1303机、风巷漏顶部分要及时进行充填。

- 责任单位：生产技术部、掘进二部

- 11.各单位必须遵守劳动定员制度，调度指挥中心要加大对各单位的考核力度。

- 责任单位：各单位、调度指挥中心

- 12.采煤部要加强对1302采煤工作面机、风巷的围岩观测，及时将观测数据进行对比、分析、总结、上报，并及时制定相应的措施。

- 责任单位：采煤部、生产技术部

- 13.各单位在周六事故案例学习时观看“任楼煤矿3.12瓦斯爆炸事故”警示教育片，全体职工要吸取事故教训，必须将安全放在第一位，安全监察部监督各单位的落实情况。

- 责任单位：各单位、安全监察部

- 14.安全监察部要跟踪公司领导安全例会安排工作的落实情况，并在下周安全例会时进行汇报。安全监察部要严格执行会议制度，对未请假的参会人员进行考核。

- 责任单位：各单位、安全监察部

三、总经理安排工作

- 1.各单位周安全例会的汇报材料用统一的PPT形式进行汇报，内容要精炼，并与生产实际一致。

- 责任单位：各单位

- 2.井下安全设施、安全设备的管理采取属地管理，要制定切实可行的实施办法，具体工作由总工程师李连刚负责安排。

- 责任人：李连刚

- 责任单位：各单位

- 3.各单位的隐患延期整改申请报告要明确延期的原因，并制定切实有效整改方案以及延期期间的管控措施等内容。报告经分管领导签字，由相关专业审核后报至安全监察部，安全监察部确认后统一上报总经理审批。

- 责任单位：各单位、相关专业单位、安全监察部

- 4.为提高各级管理人员的管理水平，党群工作部组织各单位管理人员在食堂三楼多功能会议室进行培训。

- 责任单位：党群工作部

- 参会人员：

公司领导：纵峰、华海洋、赵振中、李连刚、鲁绪旺、苗现华、杨眷、秦庆举、郝虎、马强、孙康、、赵超、王元满

其他人员：李晨、孔琪、汪祥、刘小辉、何磊、蔡雷、闫兴彬、卢大岭、李海军、殷秀才、龙二鹏、赵先坤、李维明、邵守平、余宝同、方大生、门传军、蔡大标、纵瑞峰、周勇、张红伟、张焕杰、王庆亮、蔡鸣鸣、徐晓晨、时光、张智慧、鹿鑫、王坤、王鑫达、孟凡振、刘新、赵阳、林浩、尹成强、谭翔、曹卫、杜成忠、吴卫星、涂肖龙 、周宇、刘文武、杜成祖、刘长玉、李恒、王文宗、王峰、卓永峰、马飞翔、张光雷、徐涛、赵峰、李劲松、刘民、李强、李健、孔献敏、苏凯、谢辉、郭杰、石斐、孟量地

2022年3月11日