**陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要**

安全例会会**议纪要**

2022年3月25日，公司在三楼多功能会议室召开安全例会。会议由总工程师李连刚主持，总经理纵峰、机电副总经理鲁绪旺、掘进副总经理苗现华、副总师杨眷、秦庆举、孙康、马强、单景新、赵超、王元满、生产一二线和职能科室队长及以上管理人员及其他有关单位负责人参加了会议。会上观看了皮带机带病运行断带事故警示教育片，经营管理部汇报了本周井下材料的检查情况，机电部汇报了本周机电、设备的管理情况，防治水办公室汇报了本周水文地质的情况，防治冲击地压办公室汇报了本周1302采煤工作面机、风巷和1303掘进工作面机、风巷防冲微震及钻孔施工的情况，生产技术部汇报了本周技术管理的重点，调度指挥中心通报了本周生产任务的完成情况，安全监察部传达了本周内各级安全监察部门下发的文件通知，并汇报了本周内“三违”及其安全监管情况，各单位结合事故警示教育片谈了工作中需吸取的事故教训，汇报了下周的工作重点，并提出了需要解决的问题。公司领导及各专业副总师对下周工作进行强调与安排，现纪要如下:

**一、上周安全例会安排工作落实情况**

上周安全例会共安排17项工作，16项已落实，1项正在落实。

**二、下周相关工作安排**

1.为迎接集团公司安全生产标准化检查，各单位按照相关要求做好资料整理和现场创建工作。

责任单位：各单位

2.运输部在北翼皮带机巷卧底期间安排专人停送电，修护部确认安全后方可进行施工，施工完毕，待设备运行正常，运输部报告调度指挥中心。

责任单位：修护部、运输部

3.各单位对照运输专项检查问题，对标整改，3月28日将对整改落实情况进行复查，未整改的单位按照规定给予绩效考核或者停止作业处理。

责任单位：各单位

4.为确保1302工作面排水系统完好，采煤部将1302工作面机、风巷水泵前堆积的煤渣清理干净。

责任单位：采煤部

5.北翼皮带机大巷1303机风巷溜煤眼前后段皮带存在磨浮煤现象，修护部及时对该处进行卧底，并加强巡查，若发现类似状况，及时安排人员进行处理。

责任单位：修护部

6.为确保千米定向钻工程顺利施工，掘进二部及时为钻机进入钻场创造条件。

责任单位：掘进二部、中矿建设

7.各单位在班前会上贯彻园子沟煤矿职工定位卡误报警事故，并深刻吸取事故教训。加强监测监控、人员定位、视频监控等系统的管理，确需要挪移传感器时，瓦检员必须在场，防止出现误报警事故。

责任单位：各单位、通防部

8.为迎接国家矿山安全监察局陕西局执法五处对公司采掘接替的检查，各单位准备好相关资料，以备检查。

责任单位：各单位

9.为迎接上级部门开展的瓦斯抽采专项检查，通防部做好自查工作，对存在的问题及时整改。  
 责任单位：通防部

**三、总经理安排工作**

1.为提高各单位汇报内容质量，调度指挥中心做一款评比软件，各单位对汇报材料进行投票评比。

责任单位：调度指挥中心

2.目前，全国疫情防控形势依然严峻，各单位严格落实陕西省市县防疫政策，后勤保障部加强防控力度，对违反防疫政策的人员将严肃处理。

责任单位：各单位、后勤保障部

3.各单位及时向职工宣传工资政策，否则给予责任队长和党支部书记绩效考核。

责任单位：各单位

4.为保持矿井环境卫生，规范职工行为，严禁在公共场所吸烟、乱丢杂物，武保科加强巡查，一经发现，将对责任人进行追责。

责任单位：各单位

5.为做好4月份风险分级管控和隐患排查工作，各专业分管领导组织相关人员根据生产计划认真分析、总结，确保管控措施有效。

责任单位：各单位

参会人员：

公司领导：纵峰、李连刚、鲁绪旺、苗现华、杨眷、秦庆举、马强、孙康、单景新、赵超、王元满

其他人员：李晨、杨振宇、何磊、蔡雷、闫兴彬、卢大岭、殷秀才、龙二鹏、李泽新、李永红、方大生、梁坤柱、高博年、黄威、胡海刚、张焕杰、蔡鸣鸣、时光、鹿鑫、王坤、张智慧、石斐、安军升、赵阳、林浩、尹成强、谭翔、曹卫、杜成忠、邢立召、吴卫星、涂肖龙 、周宇、王晓彬、杜成祖、朱远辉、李瑞强、卓永峰、马飞翔、张光雷、徐志勇、赵峰、李劲松、刘民、李强、李健、孔献敏、苏凯、谢辉、郭杰、孟量地

2022年3月25日