陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要

安全例会会议纪要

2022年4月1日，公司在三楼多功能会议室召开安全例会。会议由总工程师李连刚主持，总经理纵峰、机电副总经理鲁绪旺、掘进副总经理苗现华、副总师杨眷、秦庆举、马强、单景新、赵超、王元满、生产一二线和职能科室队长及以上管理人员及其他有关单位负责人参加了会议。会上观看了淮南矿业集团潘三矿“6.26”顶板事故警示教育片，经营管理部汇报了本周井下材料的检查情况，机电部汇报了本周机电、设备的管理情况，防治水办公室汇报了本周水文地质的情况，防治冲击地压办公室汇报了本周1302采煤工作面机、风巷和1303掘进工作面机、风巷防冲微震及钻孔施工的情况，生产技术部汇报了本周技术管理的重点，调度指挥中心通报了本周生产任务的完成情况，安全监察部传达了本周内各级安全监察部门下发的文件通知，并汇报了本周内“三违”及其安全监管情况，各单位结合事故警示教育片谈了工作中需吸取的事故教训，汇报了下周的工作重点，并提出了需要解决的问题。公司领导及各专业副总师对下周安全工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周安全例会安排工作落实情况

上周安全例会共安排14项工作，均已落实。

二、下周相关工作安排

- 1.为迎接集团公司运输专项检查，采煤部、掘进一部、掘进二部、运输部对照3月18-24日运输专项检查问题清单及时进行整改。

- 责任单位：采煤部、掘进一部、掘进二部、运输部

- 2.为保证各采掘工作面排水系统完好，各单位需进行排水系统的完善，防治水办公室监督、考核。

- 责任单位：采煤部、掘进一部、掘进二部

- 3.各采掘工作面，必须严格落实防冲措施，对设备及物料进行捆扎，否则给予考核。

- 责任单位：采煤部、掘进一部、掘进二部

- 4.各单位要加强井下各类牌版的管理，及时更新牌版数据并确保数据准确。

- 责任单位：各单位

- 5.目前，1302采煤工作面周期来压，采煤部要加强来压期间工作面及两巷超前支护段液压支架初撑力的管理，对初撑力不够的支架及时补液加压。

- 责任单位：采煤部

- 6.各单位要加强职工教育，规范职工行为，对公共场所吸烟、乱扔烟头的，严肃处理。

- 责任单位：各单位

- 参会人员：

公司领导：纵峰、李连刚、鲁绪旺、苗现华、杨眷、秦庆举、马强、单景新、赵超、王元满

其他人员：李晨、杨振宇、何磊、蔡雷、闫兴彬、卢大岭、殷秀才、龙二鹏、李泽新、李永红、方大生、梁坤柱、高博年、黄威、胡海刚、张焕杰、蔡鸣鸣、时光、鹿鑫、王坤、张智慧、石斐、安军升、赵阳、林浩、尹成强、谭翔、曹卫、杜成忠、邢立召、吴卫星、涂肖龙 、周宇、王晓彬、杜成祖、朱远辉、李瑞强、卓永峰、马飞翔、张光雷、徐志勇、赵峰、李劲松、刘民、李强、李健、孔献敏、苏凯、谢辉、郭杰、孟量地

2022年4月1日