**陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要**

安全例会会**议纪要**

2022年4月8日，公司在三楼多功能会议室召开安全例会。会议由总工程师李连刚主持，总经理纵峰、采煤副总经理赵振中、机电副总经理鲁绪旺、掘进副总经理苗现华、副总师杨眷、秦庆举、孙康、马强、赵超、王元满、生产一二线和职能科室队长及以上管理人员及其他有关单位负责人参加了会议。会上观看了违章指挥拉设备钩头回弹伤人致死事故警示教育片，经营管理部汇报了本周井下材料的检查情况，机电部汇报了本周机电、设备的管理情况，防治水办公室汇报了本周水文地质的情况，防治冲击地压办公室汇报了本周1302采煤工作面机、风巷和1303掘进工作面机、风巷防冲微震及钻孔施工的情况，生产技术部汇报了本周技术管理的重点，调度指挥中心通报了本周生产任务的完成情况，安全监察部传达了本周内各级安全监察部门下发的文件通知，并汇报了本周内“三违”及其安全监管情况，各单位结合事故警示教育片谈了工作中需吸取的事故教训，汇报了下周的工作重点，并提出了需要解决的问题。公司领导及各专业副总师对下周安全工作进行强调与安排，现纪要如下:

**一、上周安全例会安排工作落实情况**

上周安全例会共安排6项工作，均已落实。

**二、相关工作安排**

1.为保证东风井职业病防护设施“三同时”项目按计划有序推进，安全监察部联系第三方单位组织实施。

责任单位：安全监察部

2.参加4月19-25日安管培训的人员，必须严格遵守相关防疫政策，否则，对责任人进行严肃处理。

责任单位：各单位

3.要加强地面材料定置化管理，经营管理部进行地面材料巡查，对查出的问题在周安全例会上进行通报。

责任单位：经营管理部

4.各单位要加强频繁移动的电气设备管理，机电部进行监督考核。

责任单位：各单位、机电部

5.为确保二采区集中运输巷溜煤眼顺利施工，经营管理部和掘进一部要做好招标工作。

责任单位：经营管理部、掘进一部

6.为有效降低1303风巷冲击地压的风险，生产技术部要根据现场实际情况及时更改设计，控制底煤留设厚度，掘进二部按规定进行施工。

责任单位：生产技术部、掘进二部

7.针对1303风巷爆破卸压施工与措施不符的情况，安全监察部组织调查贯彻《1303风巷爆破卸压安全技术措施》环节中存在的问题，并将责任人送“三违”学习班。各单位要吸取此次教训，技术人员要及时贯彻各类措施，现场施工人员要严格按照措施要求施工。

责任单位：各单位、安全监察部

8.为满足1302工作面卸压工程的要求，钻探事业部合理安排施工任务，加快施工进度，防治冲击地压办公室监督考核。

责任单位：钻探事业部、防治冲击地压办公室

9.掘进二部4月11日必须将1303机、风巷风水管路和排水管路按规定安装到位，调度指挥中心跟踪落实。

责任单位：掘进二部、调度指挥中心

1. **总经理安排工作**

1.为切实做好员工基础培训，根据生产实际开发考试APP，采用积分制进行评比，并对优秀员工进行奖励，提高员工业务素质水平。

责任单位：培训中心、调度指挥中心

2.加强外委单位的管理，如因外委单位的原因影响公司安全生产或带来不良影响的，则给予解除合同。

责任单位：钻探事业部、中矿建设、中煤36处

3.持续加强疫情防控工作，严格管控外来人群，坚决防范疫情输入。

责任单位：后勤保障部

4.在多功能会议室观影期间，人员严禁喧哗，要保持场地干净，否则追究责任单位队长的责任。党群工作部排好打扫卫生值日表，做好监督。

责任单位：党群工作部

5.封矿期间，各单位合理安排工作任务，严禁撇勾延点，调度指挥中心跟踪落实。为消除封矿期间职工烦躁情绪，党群工作部听取、收集职工诉求，并及时、积极解决。

责任单位：各单位、调度指挥中心、党群工作部

参会人员：

公司领导：纵峰、李连刚、赵振中、鲁绪旺、苗现华、杨眷、秦庆举、孙康、马强、赵超、王元满

其他人员：李晨、蔡雷、闫兴彬、卢大岭、殷秀才、龙二鹏、李泽新、李永红、方大生、梁坤柱、高博年、黄威、胡海刚、张焕杰、蔡鸣鸣、时光、鹿鑫、王坤、张智慧、石斐、安军升、赵阳、林浩、尹成强、谭翔、曹卫、杜成忠、邢立召、吴卫星、涂肖龙 、周宇、王晓彬、杜成祖、朱远辉、李瑞强、卓永峰、马飞翔、张光雷、徐志勇、赵峰、李劲松、刘民、李强、李健、孔献敏、苏凯、谢辉、郭杰、孟量地

2022年4月8日