事故警示信息

2022年6月30日11时30分，铜川市耀州区照金矿业有限公司5号车场绕道掘进工作面发生1起顶板事故，造成3人死亡、2人受伤。

该矿为乡镇企业，2020年9月1日起，委托四川煤炭产业集团有限责任公司整体托管。矿井为证照齐全有效的生产矿井，核定生产能力180万吨/年，事故发生前处于正常生产状态。

初步分析事故原因：

该矿5号车场绕道掘进工作面在下穿三采区回风上山时，前期构筑的临时风桥发生坍塌，将在掘进工作面进行支护工作的人员压埋，导致事故发生。

事故暴露的主要问题：

一是安全风险研判不到位，未针对掘进工作面下穿采区回风上山可能造成风桥坍塌的安全风险进行研判。二是现场施工管理混乱。施工风桥时未按作业规程要求提前浇筑加固风桥。三是现场安全监督不到位，现场安全检查不严不细，对作业规程和安全技术措施的执行情况监督不严格。四是职工安全培训不到位，安全风险意识淡薄。

防范及整改措施：

一要树牢“两个至上”安全理念。煤矿企业要认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神、李克强总理批示精神和安全生产“十五条硬措施”，结合自身实际制定切实可行的贯彻落实硬措施，坚决防范遏制伤亡事故发生。二要全面开展安全风险研判和隐患排查治理工作。各矿要建立完善安全风险辨识评估、管控和警示报告机制，定期组织开展重大风险辨识，制定重大风险管控方案，确定管控重点，明确管控责任，监督落实到位。三要强化矿井技术管理工作。要制定切合实际、操作性强的作业规程和安全技术措施，加强规程措施的学习贯彻和现场监督，确保安全技术措施执行到位。四要严格作业现场安全管理。提升跟班领导、班组长、安检员的安全管理力度，切实发挥关键岗位、关键人员的监督管理作用，坚决制止违章作业。五要加强对职工的安全教育培训，切实提高职工的安全自保互保意识。

国家矿山安全监察局陕西局

2022年6月30日