皖北煤电集团公司传真

拟文单位：       生产技术部             签  发：  林青

报送单位：

发送单位： 各生产矿井

编   号： [2022]32   号     日 期：    2022年10月25日

关于对朱集西煤矿一采区轨道斜巷停止作业的通报

2022年10月26日，集团公司对朱集西煤矿开展四季度安全生产标准化管理体系检查时发现：一采区轨道斜巷为锚网喷支护巷道，截至10月25日该巷道已施工118m、仅进行了一组喷射混凝土试块强度检测，违反《皖北煤电集团公司生产技术管理规定（2022 版）》（皖北煤电生技〔2022〕109 号）附件1第一百二十条规定要求。

依据《皖北煤电集团公司停止作业规定》第（三十一）条，责令一采区轨道斜巷停止作业。

按照《皖北煤电集团公司安全管理规定》（皖北煤电安〔2022〕15号）第六篇第二章四条规定，对相关人员作出以下处罚决定：

1、罚朱集西煤矿分管掘进矿长孙伟1000元、掘进副总张富军500元。

2、责令矿按人事管理权限对相关责任人进行追责。

3、责令朱集西煤矿11月4日前将追查处理结果与整改措施报公司安全监察局、生产技术部备案。