**陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要**

**安全例会会议纪要**

2023年2月25日，公司在三楼多功能会议室召开安全例会。副总以上领导、生产一二线和职能科室队长及以上管理人员及其他有关单位负责人参加了会议。

# 会上观看了淮北矿业青东煤矿“5·12”顶板事故警示教育片，经营管理部汇报了本周井下材料检查情况，机电部汇报了本周机电设备管理情况，防治水办公室汇报了本周水文地质情况，防治冲击地压办公室汇报了本周1303采煤工作面机、风巷防冲微震及钻孔施工的情况，生产技术部汇报了本周技术管理重点，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况，安全监察部传达了本周内各级安全监察部门下发的文件通知，汇报了本周内“三违”及安全监管情况，各单位结合事故警示教育片谈了工作中需吸取的事故教训，汇报了下周工作重点，提出了需要解决的问题。公司领导及各专业副总师对下周安全工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、学习内容

会议传达了集团公司近期下发的各类文件精神、关于对祁东煤矿三采区东翼1#瓦斯抽采巷联巷卧底停止作业的通报、关于对朱集西煤矿西翼11煤轨道大巷皮带机停止运行的处理通报、关于钱营孜煤矿“2.18”事故的通报以及2月22日内蒙古阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿坍塌事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出的重要指示。

二、下周相关工作安排

1.合理制定施工顺序，保证北翼总回风巷修护与1302机巷封闭墙施工按期完成。

责任单位：修护部

2.为保证1302工作面防灭火工作的顺利开展，在进行注浆、注胶前，通防部提前与安装工区联系、协调，实现防灭火措施的严格落实。

责任单位：通防部、安装工区

3.加强班队长素质的提升，各采掘工作面杜绝出现重大隐患，否则给予班队长撤职处分。

责任单位：各单位

4.各单位要认真学习《皖北煤电集团公司关于开展2023年“建功杯”劳动竞赛活动的通知》（皖北煤电群团〔2023〕69号），在保证安全的前提下，合理优化劳动组合，保质保量完成任务。

责任单位：各单位

5.为保证1303工作面的安全回采，必须加强防冲管理，减少风巷作业人员，并做好防冲监测，实现安全生产。

责任单位：防治冲击地压办公室、采煤部

出席：纵峰、王文生、赵振中、杨眷、孙康、郝虎、马强、赵超、吴卫星。

列席：卓永峰、马飞翔、朱文博、姚伟伟、张光雷、赵峰、王峰、刘民、孔献敏、谢辉、王文宗、孟量地、张人杰、李劲松、王晓彬、李恒、杜成忠、赵阳、方大生、林浩、黄威、张焕杰、时光、方亚、余虎等相关部门负责人。