陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要

安全例会会议纪要

2023年12月22日，公司在三楼多功能会议室召开安全例会。公司领导及各专业副总师、生产一二线及职能部室队长及以上管理人员、其他有关单位负责人参加了会议。

会上集中观看了任楼煤矿“11.6”溃眼伤亡事故警示视频。各职能部室分别汇报了一周工作开展情况（经营管理部汇报井下材料检查情况、机电部汇报机电设备管理情况、防治水办公室汇报水文地质情况、防治冲击地压办公室汇报采煤工作面及其它煤巷掘进巷道防冲微震及钻孔施工情况、生产技术部汇报技术管理重点、调度指挥中心通报生产任务完成情况）。安全监察部传达本周内各级安全监管部门下发的文件通知，汇报本周内“三违”及安全监管情况。安装工区负责人进行了“三违”反思发言。

公司领导及各专业副总师对下周安全工作进行强调与安排，现纪要如下:

- 一、学习内容

1.关于公开征求《关于加强矿山应急救援工作的意见（征求意见稿）》意见的函

2.国家矿山安全监察局安徽局监察执法二处检查钱营孜煤矿问题

3.国家矿山安全监察局安徽局能源局省国资委安全责任监察集团公司问题及处理决定

4.2023年四季度安全生产标准化管理体系动态达标检查通报 （五沟煤矿）

5.国家矿山安全监察局2023年12月21日事故警示信息

6.皖北煤电转发集团公司转发安徽省国资委关于做好岁末年初安全防范工作的提示函的通知（皖北煤电秘发[2023]195号）

7.皖北煤电转发集团公司转发安徽省安委办关于推行企业事故隐患内部报告奖励工作的通知（皖北煤电秘发[2023]196号）

二、工作安排

1.为保证1304工作面顺利回采结束，防治水办公室持续跟进采煤工作面破底情况，生产技术部持续跟踪支护参数。

责任单位：生产技术部、防治水办公室

2.为做好1304出架准备，生产技术部牵头对1304出架路线进行排查，确定+980回风大巷存放支架地点、绞车位置、准备好各类物料。

责任单位：生产技术部、修护部、运输部、安装工区

3.为防止出现人机交叉作业的情况，钻探事业部在+980辅助运输大巷作业时，拉好警戒线，铲板车通过时必须进行避让。铲板车司机错车时要保持安全距离，杜绝刮碰、挤压设备、电缆等现象的发生。

责任单位：钻探事业部、运输部

- 4.为做好2306工作面回采前的工作，在瓦斯管路铺设完成后对排水系统管路进行完善，确保2306工作面回采顺利进行。

责任单位：防治水办公室、通防部

出席：于元林、赵振中、苗现华、杨眷、单景新、马强、王元满、王晓彬

列席：张光雷、徐涛、朱文博、刘华金、曹卫、杨振宇、涂肖龙、周宇、李晨、卢满义、孟宁、梁坤柱、林浩、赵阳、黄威、郝跃岭、孟凡振、孙晓伟等相关部门人员