**文明创建动态督察通报**

6月18日下午，党委书记纵峰组织各单位对地面文明创建工作进行了督察，现将问题通报如下：

1. 文明办要参加地面工程验收。

责任单位：经营管理部 责任人：徐涛

整改时限：立行立改

2、实操基地门口水泥路外地面进行平整清理并绿化，公司范围内所有裸露草坪需要补种绿化。

责任单位：后勤（含土建） 责任人：孔献敏 李健

整改时限：7月1日

3、老办公楼各单位环境卫生区内墙面有脱皮，一至二楼楼梯由运输处理修复，其余部分按照属地管理原则进行清理治理。

责任单位：区域单位 责任人：各单位党政负责人

整改时限：7月1日

4、六层公寓楼装修好后，救护综合楼内夫妻房人员搬至公寓楼（只带离个人物品）。

责任单位：各单位 责任人：各单位党政负责人

整改时限：7月10日

5、混合料配给站库房北侧墙基破损。

责任单位：救护队 责任人：方亚

整改时限：7月10日 整改标准：加固修复

6、供应大仓库大门口南北侧库房进行环氧树脂地坪铺设。

责任单位：供应部 责任人：邱丹丹

整改时限：8月10日 整改标准：按照程序办理

7、职工澡堂的照明灯和卫生间面盆进行亮化及修复美化。

责任单位：后勤部 责任人：孔献敏

整改时限：7月15日 整改标准：修复亮化

8、三楼澡堂至掘进二部门口仪容镜破损，需更换镜面。

责任单位：后勤部 责任人：孔献敏

整改时限：7月10日 整改标准：加固修复

9、全面梳理职工浴室柜子，做到分配合理，要统计在用和结余数量及位置，做到一口清。

责任单位：后勤部 责任人：孔献敏

整改时限：7月10日 整改标准：加固修复

10、矿北门至修理车间水塘沟淤泥清理。

责任单位：救护队 责任人：方亚

整改时限：7月10日 整改标准：沟内淤泥清理干净

11、救护队北侧及老办公楼后侧土地需要硬化处理并设置救护队训练场和实操基地。

责任单位：救护队、土建 责任人：方亚、李建

整改时限：12月1日 整改标准：编制方案并实施。

2024年6月18日