附件

| 招贤矿业“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动实施方案责任分解落实清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 |  |  | 分管 领导 | 责任部门 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| 一 | 强化宣传贯彻，着力提升思想认识 | 1.组织开展宣讲活动。 | （1）持续强化对“八条硬措施”及其解读的学习宣贯，8月31日前利用干部夜校、安全办公会、安全例会对公司管技人员开展1次专题宣讲； （2）9月15日前，各基层单位由各单位党政负责人联系分管领导组织开展1次专题宣讲。深刻领会推动“八条硬措施”落实的重大意义，清楚要做什么、怎么做、不做怎么样。每月对照“八条硬措施”开展自我检视，分析发现的问题并积极整改落实。 | 于元林 | 安全监察部（培训） 各单位 | 李 恒 各单位党政负责人 | 8月31日 9月15日 |  |
| 二 | 强化监督检查，着力压实各级责任 | 1.开展贯彻落实情况监督检查。 | 对公司各单位落实情况开展监督检查。对“八条硬措施”贯彻落实情况进行检查，检查过程中发现的问题，整改进度缓慢或拒不整改的严肃问责。 | 华海洋 马飞翔 | 安全监察部 纪委 | 李 恒 姚伟伟 | 10月31日 |  |
|  |  | 2.持续开展矿山企业主要负责人履职检查。 | 在公司内部开展主要负责人履职情况自查自纠活动，对自查发现的问题要明确整改措施和完成时限，9月20日前形成自查自纠整改报告。 | 纵 峰 | 党群工作部 | 宋崇柏 | 9月20日 |  |
|  |  | 3.积极完善矿山企业安全管理体制 | 对照“八条硬措施”有关要求，组织对公司安全生产管理机构和人员情况开展自查,8月25日前形成自查自改报告。建立健全各层级安全责任制压实各层级安全管理职责。 | 马飞翔 华海洋 | 党群工作部 安全监察部 | 宋崇柏 李 恒 | 8月25日 |  |
| 三 | 进一步健全完善举报机制，着力推进依法办矿 |  | 开通安全生产举报绿色通道，在井口信息站张贴重大事故隐患举报方式公告及违法行为举报奖励公告，为每位职工制作发放了“煤矿安全生产监督举报卡”充分发动从业人员举报重大事故隐患及瞒报生产安全事故。 | 华海洋 | 安全监察部 | 李 恒 | 8月30日 |  |
| 四 | 强化超前预防，着力深化灾害治理 | 1.深入推进隐蔽致灾因素普查 | （1）由防治水办公室牵头，联合生产技术部、通防部、防冲击地压办公室按照《国家矿山安全监察局陕西局关于进一步强化煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作有关事宜的通知》(矿安陕函〔2023〕452号)开展隐蔽致灾因素普查，在2024年底前进一步查清探明3-5年采掘范围内各类隐蔽致灾因素，建立完善煤矿隐蔽致灾因素动态普查台账，编制隐蔽致灾因素普查报告并由总工程师(技术负责人)组织评审。 （2）主要开展工作有：四采区2煤层及其顶底板岩层冲击倾向性鉴定，4306工作面掘进期间冲击危险性评价及防冲设计、四采区地应力测试报告、2302工作面回采期间冲击危险性评价及防冲设计、四采区2煤、3煤瓦斯抽采半径考察、矿井通风阻力测定、二采区3煤2306工作面采空区自然发火“三带”划分、四采区2煤、3煤煤尘爆炸性、煤层自然发火倾向性、自然发火标志性气体测定、四采区2煤、3煤煤层可注水性研究。 | 杨 眷 王传义 杨 鹍 单景新 吴卫星 | 生产技术部 地测部 防治水办公室 防治冲击地压办公室 通防部 | 张乾龙 梁启敬 涂肖龙 孟凡振 | 12月31日 |  |
|  |  | 2.健全完善灾害防治技术支撑体系 | 根据公司实际和风险灾害特点，强化重大灾害预防和治理，完善相关管理制度，健全机构和人员，保障资金投入，落实重大灾害超前治理、工程治理和系统治理，落实瓦斯、水害等重大灾害分区管理。 （1）瓦斯防治方面：开展两巷顶板二氧化碳致裂技术研究，强化两巷顶板冒落（管理），进一步提高采空区抽采效果。 （2）防灭火方面：严格防灭火措施落实，工作面过断层、构造、末采收作必须制定专项防灭火措施；小煤柱沿空掘进及无煤柱留巷必须采取喷、注浆加固堵漏措施；透老空、揭煤、高冒及煤柱破坏区等特殊作业点必须消除煤层自然发火隐患方可施工。强化外因火灾防治，规范油品运输、使用、存放及维护保养管理；严格反应型高分子材料使用监管；动火作业必须制定专项措施并安排管理人员监护，严防外因火灾及CO超限。 （3）防治水方面：继续进行矿井的离层水害形成机理及发育规律研究，建设水害监测预警平台，优化矿井“抽、排、用、裂、支、控”的离层水治理措施，从局部治理扩展到区域综合治理，提高治理效率，完成地面抽水孔3150m，确保2306、2302、4306工作面安全回采。 （4）冲击地压防治方面：开展地面水力压裂防冲工程，将灾害治理由井下迁至地面，真正做到“无人则安”，2024年底前完成2302地面水平井分段压裂厚层顶板防冲技术研究与应用。积极开展井-地一体多重灾害协同治理研究，采用井下施工、地面压裂方式，解决地面施工压裂井受天气影响大，准备工作困难，相关手续办理周期长，施工成本高的难题。同时利用井下压裂钻孔开展一孔多用技术研究，探索试验“一压一抽”及“一压一注”多灾害协同治理技术。 | 杨 眷 | 防治水办公室 防治冲击地压办公室 通防部 | 梁启敬 涂肖龙 孟凡振 | 12月31日 |  |
|  |  | 3.加强汛期安全防范 | （1）公司成立雨季“三防”组织机构，公司“三防”办公室建立健全雨季“三防”应急预案和井下水灾事故应急预案，应急预案各项内容要齐全，组织机构设置合理、职责明确、应急响应程序清晰，后期处置、保障措施可行，满足应急救援要求。 （2）定期组织开展汛期隐患排查，将应急设施、避灾路线、应急演练作为必查项目，对可能导致山洪、泥石流、滑坡、塌方等地面风险进行全面排查，强化“双回路”供电巡查。 （3）加强极端天气预警，橙色及以上预警信息执行停产撤人。 | 赵振中 | 调度指挥中心 供应部 | 王晓彬 邱丹丹 |  |  |
| 五 | 强化隐患排查，着力实现动态清零 | 1.推动矿山企业完善风险隐患排查整改机制 | （1）建立完善并更新安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系，完成矿井全员风险辨识评估，及时在井口公示安全风险，建立健全全岗位“明白卡”和风险“告知卡”并及时发放。进一步规范和加强安全生产突出问题和敏感信息管理，完善“突敏信息”管理体系。进一步推进“无视频不作业”理念落地。2024年12月31日前完成安全双重预防机制示范矿井建设。 （2）对照《煤矿重大事故隐患判定标准》，每月组织专业技术人员开展1次全系统各环节重大事故隐患排查，对排查发现的重大事故隐患主要负责人亲自跟踪督办，确保责任、措施、资金、期限和应急预案落实到位。 （3）严格落实好“年排查，月会商，周分析，日调度，班实施”风险防控工作机制，结合月度采掘计划，常态化开展隐蔽致灾因素普查，完善并落实月度重大风险管控措施。 | 于元林 华海洋 杨 眷 | 安全监察部 # 调度指挥中心 生产技术部 防治水办公室 防治冲击地压办公室 通防部 | 李 恒 # 王晓彬 张乾龙 梁启敬 涂肖龙 孟凡振 | 持续开展 |  |
|  |  | 2.强化重大事故隐患闭环管理 | （1）公司内部针对自查发现的重大事故隐患，严格按照“五落实”制度下发五定表至责任单位限期整改，并由主要负责人亲自跟踪督办。 （2）隐患整改完成后由总经理组织总工程师、安全副经理相关单位工程技术人员对重大事故隐患的治理情况进行评估，经评估合格后对重大事故隐患进行闭合销号。 | 于元林 华海洋 杨 眷 | 安全监察部生产技术部 | 李 恒 张乾龙 | 已完成 |  |
| 六 | 强化事故警示教育，着力增强风险意识 | 1.持续强化事故警示教育 | （1）利用总经理安全办公会、周四安全例会对历史上矿山典型事故案例和上级部门下发的警示教育片播放学习； （2）井口信息站利用LED电子大屏对典型事故案例教育片轮流播放； （3）每月制作3部“工人违章干部反省”警示教育视频，区队班前会进行播放宣教。着力增强广大职工的风险意识，引导干部职工都能做到“人人讲安全、个个会应急”。 | 华海洋 | 安全监察部 | 李 恒 | 持续开展 |  |